PAGE  
9

4 lentelė
Planuojami investiciniai projektai 2005 m.

[image: image1.emf]Pavadinimas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

iš viso 2005 

m.

Ekonomikos skyrius

1

Nemuno aukštupio baseino 

investicinis projektas

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimas Nr. 

168

Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. 

darbo programa (III prioriteto, 1.2 

uždavinys)

Ekonomikos

komunalinio ūkio 

ir statybos

4.755.000 87.000 29.000 0 29.000

Kauno rajono savivaldybės taryba 2004 m. 

rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. 168 yra pritarė  

Nemuno aukštupio investiciniam projektui. 2005 

m. projektas preliminariai dar nebus pradėtas 

įgyvendinti. 2005 numatomos lėšos už projekto 

administravimą.2.28 proc. nuo n

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

2

Nevėžio regiono turizmo 

infrastruktūros išvystymas

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.3.3.2. priemonė)

Ekonomikos 334.650 28.000 28.000 28.000

Lėšos pateiktos remiantis gauta parama iš 

PHARE ESS -2002m. Programos

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

3

Nemuno turistinės trąsos 

pilotinis infrasrtuktūros 

išvystymas

Valtybinis turizmo departamentas prie 

ūkio ministerijos + 13 savivaldybių 

Ekonomikos 9.230.000 0 

Numatyta įrengti 4 mobilias prieplaukas (Vilkija, 

Kulautuva, Zapyškis, Raudondvaris)

3 a)

 Privažiavimo kelių iki 

prieplaukų tiesimas 

(tvarkymas) ir aplinkos 

sutvarkymas ir techninės 

dokumentacijos pasiruošimas

Savivaldybėms reikia užtikrinti 

privažiavimą prie planuojamų įrengti 

prieplaukų

Ekonomikos, 

Kelių - transporto 

sk. ir seniūnijos

989.000 98.900 49.150 49.150  49.150 

Pasiruošus techninę dokumentaciją bus 

kreipiamasi į struktūrinius fondus dėl kelių 

tiesimo (rekonstrukcijos) apie 788 000 ir 

apšvietimui 152 500 finansavimo. Kelių 

transporto sk.numatė 34.000 lt projektavimo 

darbams, apšvietimo projektavimui numatoma 

1515

Finasavimas 

numatomas Kelių 

transporto ir 

seniūnijų 

biudžetuose

4

Kauno rajono kultūros ir 

ugdymo įstaigų šiluminio ūkio 

renovacija II etapas

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2004-05-20 sprendimas Nr. 101

Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. 

darbo programa (II prioriteto, 2.2 

uždavinys)

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.3.2. priemonė)

Ekonomikos 1.773.864 620.852 80.000 80.000 0 80.000

Administracija tikisi, jog 2004 m. pateiktas 

mokyklų renovacijos projektas gaus 

finansavimą, todėl šie pinigai bus investuojami 

kitų mokyklų renovacijai. 2005 m. pradžioje 

atlikus energetinį - techninį auditą lėšų poreikis 

sudarys apie 80 tūkst. Lt. 

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

5

Krizių centras rizikos grupių 

šeimoms ir bendruomenės 

centras

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.6.2. priemonė)

Ekonomikos

Socialinis

Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba

310.000 31.000 0 0 31.000 31.000

Kofinansavimui numatoma 10 proc. (nuo 

projekto vertės)

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

6

Aktyvaus turizmo sukūrimas 

Kauno marių regioniniame 

parke. Techninio 

dokumentacijos paruošimas

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.3.3.2. priemonė)

Ekonomikos 300.000 2.000 2.000 2.000

Projektas kartu bus teikiamas su Kauno marių 

regioniniu parku, Kauno miesto savivaldybe, 

Kaišiadorių savivaldybe, . Lėšos 2005 m. 

reikalingos finansuoti galimybių studijos ir 

techninės dokumentacijos parengimui. 

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

7

Kulautuvos kurortinės vietovės 

viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtros 

galimybių studijos atlikimas, 

investicinio projekto 

parengimas ir paraiškos 

įgyvendinimas

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.3.3.2. priemonė), bendrasis 

finansavimas iki 2006 m.

Ekonomikos 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Finansavimas bus panaudotas galimybių 

studijos parengimui, kurioje bus įvertintos 

viešosios turizmo infrastruktūros statybos ir 

plėtros, nuotėkų valymo įrenginių statybos 

galimybės. Ši dokumentacija yra būtina norint 

pateikti paraišką Struktūriniams fonda

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

8

Sveikatos priežiūros ir 

socialinių paslaugų sektoriaus 

plėtros poreikio tyrimas 

Kauno rajono savivaldybėje

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.5.2. priemonė)

Ekonomikos

Socialinis

Savivaldybės 

gydytojas

Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Numatomas Kauno rajono Socialinės sferos ir 

sveikatos apsaugos sektoriaus analizė, kartu su 

galimybių studija. Remiantis šia medžiaga bus 

galima teikti socialinės sferos ir sveikatos 

apsaugos projektus finansavimui iš ES fondų.

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

9

Nemuno viešosios turizmo 

infrastruktūros išvystymas

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.3.3.2. priemonė)

Ekonomikos 3.338.000 338.000 38.000 38.000 38.000

Lėšos reikalingos dokumentacijos parengimui. 

Parengus dokumentaciją, projekto įgyvendinimui 

2006-2008 m. reikės apie 3 mln. Lt. 

Savivaldybei iš šios sumos reikės finansuoti iki 

10 proc. lėšų. 

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

10 Dujotekio tiesimas į Kulautuvą

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.3.2. priemonė)

Ekonomikos 

skyrius

Kulautuvos 

seniūnija

Kulautuvos 

bendruomenė

AB Lietuvos dujos

3.540.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Kulautuvos bendruomenė veda derybas su AB 

Lietuvos dujos. Įmonė sutinka pradėti dujotiekio 

tiesimo darbus, jeigu savivaldybė paruoš visus 

dokumentus susijusius su dujotiekio projekto 

įgyvendinimu.  

Finansavimas 

numatomas 

Ekonomikos sk. 

Biudžete

Suma : 24.690.514 1.375.752 337.150 28.000 140.000 139.000 120.150 427.150

Pastabos Eil. Nr.

Savivaldybės lėšos reikalingos 2005 m.

Pagrindimas

Projekto 

įgyvendimo vertė

 Numatomas 

Savivaldybės 

kofinansavimas

Dokumentacija Skyrius


4 lentelė (tęsinys)


[image: image2.emf]Ekologo tarnyba

11

Panevėžiuko užtvankos 

rekonstrukcija

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.4.1.2. priemonė)

Ekonomikos

Ekologo tarnyba

400.000 92.000 35.000 92.000 92.000

Preliminariais skaičiavimais Panevėžiuko 

užtvankos rekonstrukcijos įgyvendinimas 

kainuos 400 tūkst. Lt. Savivaldybės 

kofinansavima projekte sudarys apie 92 tūkst. 

Lt. Tiksli suma paaiškės atlikus techninį 

projektą. Techninis projektas yra atliekamas 

2004 

Finansavimas 

Ekologų biudžete

Suma : 400.000 92.000 35.000 0 0 0 92.000 92.000

Kelių transporto

12

Kelio al21 Jonučiai - 

Tirkiliškiai, Alšėnų seniūnijoje, 

rekonstrukcija (1,6 km)

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.2.2. priemonė)

Kelių - transporto 800.000 184.000 12.800 12.800 12.800

13

Kelio al17 Kaupiškiai - 

Alšėnai, Alšėnų seniūnijoje, 

rekonstrukcija (4,7 km)

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.2.2. priemonė)

Kelių - transporto 2.350.000 540.500 37.600 37.600 37.600

14

Kelio g3 Ražiškiai - Karkazai 

Garliavos apylinkių 

seniūnijoje, rekonstrukcija 

(2,1 km)

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.2.2. priemonė)

Kelių - transporto 1.050.000 241.500 16.800 16.800 16.800

15

Kelio g13 Karkazų kaime, 

Garliavos apylinkių 

seniūnijoje, rekonstrukcija 

(0,79 km)

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.2.2. priemonė)

Kelių - transporto 395.000 90.850 6.320 6.320 6.320

16

J. Lukšos gimnazijos 

apylanka į Vasario 16-osios 

gatvę, Garliavos seniūnijoje 

(0,50 km)

Kauno rajono 2004-2006 m. 

strateginių krypčių galimybių studija 

(3.1.2.2. priemonė)

Kelių - transporto 250.000 57.500 4.000 4.000 4.000

Suma : 4.845.000 1.114.350 77.520 0 0 77.520 0 77.520

Žemės ūkio skyrius :

17

Žėmės ūkio drenažo sistemų 

ir jų hidrotechninių statinių 

statyba ir renovacija

Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. 

darbo programa (I prioriteto, 3.1 

uždavinys)

Žemės ūkio 1.726.400 172.640 172.640 172.640

Lėšų poreikis prognozuojamas remiantis žemės 

ūkio specialisto preliminariais skaičiavimas . 

Tyrinėjimo, projektavimo ir projekto ekspertizės 

darbams numatyta 189904 Lt, taip pat reikia 

numatyti lėšas PVM , kas sudarys 310 752 Lt 

Statybosir renovacijos tik

Finansavimas 

žemės ūkio 

biudžete

Suma 1.726.400 172.640 0 0 0 172.640 0 172.640

Švietimo centras

18

Socrates Grundtvig 2 

"Suaugusiųjų švietimo 

organizacijų modeliai"

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus strateginis 2004-2012 

m. planas, Kauno rajono švietimo 

centro 2005 m. veiklos programa

Švietimo centras 28.000 4.000 0 1.000 1.000 2.000 4.000

19

Socrates Grundtvig 1 "Naujo 

pasaulio kūrimas: Nauji 

mokymosi modeliai, tobulinant 

suaugusiųjų mokytojų ir 

švietėjų kūribinius įgūdžius"

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus strateginis 2004-2012 

m. planas, Kauno rajono švietimo 

centro 2005 m. veiklos programa

Švietimo centras 29.000 3.000 0 1.500 1.500 3.000

20

Socrates Grundtvig 4 

PROLNET - Pilietiškumas, 

socialinė atskirtis ir 

tobulinimas visą gyvenimą 

besitęsiančio mokymosi tinkle

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus strateginis 2004-2012 

m. planas, Kauno rajono švietimo 

centro 2005 m. veiklos programa

Švietimo centras 76.000 28.000 0 10.000 18.000 28.000

  Suma 133.000 35.000 0 0 1.000 12.500 21.500 35.000

Iš viso: 31.794.914 2.789.742 449.670 28.000 141.000 401.660 233.650 804.310

Finasavimas 

numatomas Kelių 

transporto 

Lėšų poreikis prognozuojamas remiantis 

preliminariais skaičiavimais, pagal kitų 

savivaldybių patirtas išlaidas. Prognozuojama, 

kad 1 km kelio galimybių studija rinkoje kainuos 

apie 7000 lt, 1 km kelio inventorizacija - apie 

1000 lt.  Tiksli suma paaiškės 


_1167644509.xls
Sheet1

														Priedas Nr.2

		Kauno rajono savivaldybės planuojami rengti projektai 2005 m. (finansavimas)

						(pagal skyrius)

						Projekto įgyvendimo vertė		Savivaldybės kofinansavimas 2005- 2008		Dokumentacija		Kofinansvimas 2005

		Ekonomikos				15,036,514		1,048,852		178,000		208,000

		Ekonomikos, komunalinio ūkio ir statybos				4,755,000		87,000		0		29,000

		Ekonomikos, Kulautuvos bendruomenė, AB Lietuvos dujos				3,540,000		50,000		50,000		50,000

		Ekonomikos
Socialinis
Vaiko teisių apsaugos tarnyba				370,000		91,000		60,000		91,000

		Kelių - transporto				5,834,000		1,213,250		126,670		126,670

		Ekonomikos
Ekologo tarnyba				400,000		92,000		35,000		92,000

		Žemės ūkio				1,726,400		172,640		0		172,640

		Švietimo centras				133,000		35,000		0		35,000

		Skola				0		0		0

		Kofinasavimas biudžetuose						Savivaldybės kofinansavimas 2005- 2008		Kofinansvimas iš Viso 2005		Dokumentacija 2005

		Ekonomikos skyrius				23,701,514		1,276,852		378,000		288,000

		Žemės ukio skyrius				1,726,400		172,640		172,640		0

		Kelių transporto				5,834,000		1,213,250		126,670		126,670

		Ekologo tarnyba				400,000		92,000		92,000		35,000

		Švietimo centras				133,000		35,000		35,000		0





projektai

																														Priedas Nr.1

		Eil. Nr.		Pavadinimas		Pagrindimas		Skyrius		Projekto įgyvendimo vertė		Numatomas Savivaldybės kofinansavimas		Dokumentacija		Savivaldybės lėšos reikalingos 2005 m.										Pastabos

																I ketv.		II ketv.		III ketv.		IV ketv.		iš viso 2005 m.

				Ekonomikos skyrius

		1		Nemuno aukštupio baseino investicinis projektas		Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimas Nr. 168
Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. darbo programa (III prioriteto, 1.2 uždavinys)		Ekonomikos
komunalinio ūkio ir statybos		4,755,000		87,000								29,000		0		29,000		Kauno rajono savivaldybės taryba 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. 168 yra pritarė  Nemuno aukštupio investiciniam projektui. 2005 m. projektas preliminariai dar nebus pradėtas įgyvendinti. 2005 numatomos lėšos už projekto administravimą.2.28 proc. nuo n		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		2		Nevėžio regiono turizmo infrastruktūros išvystymas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė)		Ekonomikos		334,650		28,000				28,000								28,000		Lėšos pateiktos remiantis gauta parama iš PHARE ESS -2002m. Programos		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		3		Nemuno turistinės trąsos pilotinis infrasrtuktūros išvystymas		Valtybinis turizmo departamentas prie ūkio ministerijos + 13 savivaldybių		Ekonomikos		9,230,000														0		Numatyta įrengti 4 mobilias prieplaukas (Vilkija, Kulautuva, Zapyškis, Raudondvaris)

		3 a)		Privažiavimo kelių iki prieplaukų tiesimas (tvarkymas) ir aplinkos sutvarkymas ir techninės dokumentacijos pasiruošimas		Savivaldybėms reikia užtikrinti privažiavimą prie planuojamų įrengti prieplaukų		Ekonomikos, Kelių - transporto sk. ir seniūnijos		989,000		98,900		49,150								49,150		49,150		Pasiruošus techninę dokumentaciją bus kreipiamasi į struktūrinius fondus dėl kelių tiesimo (rekonstrukcijos) apie 788 000 ir apšvietimui 152 500 finansavimo. Kelių transporto sk.numatė 34.000 lt projektavimo darbams, apšvietimo projektavimui numatoma 1515		Finasavimas numatomas Kelių transporto ir seniūnijų biudžetuose

		4		Kauno rajono kultūros ir ugdymo įstaigų šiluminio ūkio renovacija II etapas		Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004-05-20 sprendimas Nr. 101
Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. darbo programa (II prioriteto, 2.2 uždavinys)
Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.3.2. priemonė)		Ekonomikos		1,773,864		620,852		80,000				80,000				0		80,000		Administracija tikisi, jog 2004 m. pateiktas mokyklų renovacijos projektas gaus finansavimą, todėl šie pinigai bus investuojami kitų mokyklų renovacijai. 2005 m. pradžioje atlikus energetinį - techninį auditą lėšų poreikis sudarys apie 80 tūkst. Lt.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		5		Krizių centras rizikos grupių šeimoms ir bendruomenės centras		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.6.2. priemonė)		Ekonomikos
Socialinis
Vaiko teisių apsaugos tarnyba		310,000		31,000		0		0						31,000		31,000		Kofinansavimui numatoma 10 proc. (nuo projekto vertės)		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		6		Aktyvaus turizmo sukūrimas Kauno marių regioniniame parke. Techninio dokumentacijos paruošimas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė)		Ekonomikos		300,000		2,000										2,000		2,000		Projektas kartu bus teikiamas su Kauno marių regioniniu parku, Kauno miesto savivaldybe, Kaišiadorių savivaldybe, . Lėšos 2005 m. reikalingos finansuoti galimybių studijos ir techninės dokumentacijos parengimui.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		7		Kulautuvos kurortinės vietovės viešosios turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studijos atlikimas, investicinio projekto parengimas ir paraiškos įgyvendinimas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė), bendrasis finansavimas iki 2006 m.		Ekonomikos		60,000		60,000		60,000						60,000				60,000		Finansavimas bus panaudotas galimybių studijos parengimui, kurioje bus įvertintos viešosios turizmo infrastruktūros statybos ir plėtros, nuotėkų valymo įrenginių statybos galimybės. Ši dokumentacija yra būtina norint pateikti paraišką Struktūriniams fonda		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		8		Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriaus plėtros poreikio tyrimas Kauno rajono savivaldybėje		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.5.2. priemonė)		Ekonomikos
Socialinis
Savivaldybės gydytojas
Vaiko teisių apsaugos tarnyba		60,000		60,000		60,000				60,000						60,000		Numatomas Kauno rajono Socialinės sferos ir sveikatos apsaugos sektoriaus analizė, kartu su galimybių studija. Remiantis šia medžiaga bus galima teikti socialinės sferos ir sveikatos apsaugos projektus finansavimui iš ES fondų.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		9		Nemuno viešosios turizmo infrastruktūros išvystymas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė)		Ekonomikos		3,338,000		338,000		38,000								38,000		38,000		Lėšos reikalingos dokumentacijos parengimui. Parengus dokumentaciją, projekto įgyvendinimui 2006-2008 m. reikės apie 3 mln. Lt. Savivaldybei iš šios sumos reikės finansuoti iki 10 proc. lėšų.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		10		Dujotekio tiesimas į Kulautuvą		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.3.2. priemonė)		Ekonomikos skyrius
Kulautuvos seniūnija
Kulautuvos bendruomenė
AB Lietuvos dujos		3,540,000		50,000		50,000						50,000				50,000		Kulautuvos bendruomenė veda derybas su AB Lietuvos dujos. Įmonė sutinka pradėti dujotiekio tiesimo darbus, jeigu savivaldybė paruoš visus dokumentus susijusius su dujotiekio projekto įgyvendinimu.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

								Suma :		24,690,514		1,375,752		337,150		28,000		140,000		139,000		120,150		427,150

				Ekologo tarnyba

		11		Panevėžiuko užtvankos rekonstrukcija		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.4.1.2. priemonė)		Ekonomikos
Ekologo tarnyba		400,000		92,000		35,000								92,000		92,000		Preliminariais skaičiavimais Panevėžiuko užtvankos rekonstrukcijos įgyvendinimas kainuos 400 tūkst. Lt. Savivaldybės kofinansavima projekte sudarys apie 92 tūkst. Lt. Tiksli suma paaiškės atlikus techninį projektą. Techninis projektas yra atliekamas 2004		Finansavimas Ekologų biudžete

								Suma :		400,000		92,000		35,000		0		0		0		92,000		92,000

				Kelių transporto

		12		Kelio al21 Jonučiai - Tirkiliškiai, Alšėnų seniūnijoje, rekonstrukcija (1,6 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		800,000		184,000		12,800						12,800				12,800		Lėšų poreikis prognozuojamas remiantis preliminariais skaičiavimais, pagal kitų savivaldybių patirtas išlaidas. Prognozuojama, kad 1 km kelio galimybių studija rinkoje kainuos apie 7000 lt, 1 km kelio inventorizacija - apie 1000 lt.  Tiksli suma paaiškės		Finasavimas numatomas Kelių transporto

		13		Kelio al17 Kaupiškiai - Alšėnai, Alšėnų seniūnijoje, rekonstrukcija (4,7 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		2,350,000		540,500		37,600						37,600				37,600

		14		Kelio g3 Ražiškiai - Karkazai Garliavos apylinkių seniūnijoje, rekonstrukcija (2,1 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		1,050,000		241,500		16,800						16,800				16,800

		15		Kelio g13 Karkazų kaime, Garliavos apylinkių seniūnijoje, rekonstrukcija (0,79 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		395,000		90,850		6,320						6,320				6,320

		16		J. Lukšos gimnazijos apylanka į Vasario 16-osios gatvę, Garliavos seniūnijoje (0,50 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		250,000		57,500		4,000						4,000				4,000

								Suma :		4,845,000		1,114,350		77,520		0		0		77,520		0		77,520

				Žemės ūkio skyrius :

		17		Žėmės ūkio drenažo sistemų ir jų hidrotechninių statinių statyba ir renovacija		Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. darbo programa (I prioriteto, 3.1 uždavinys)		Žemės ūkio		1,726,400		172,640								172,640				172,640		Lėšų poreikis prognozuojamas remiantis žemės ūkio specialisto preliminariais skaičiavimas . Tyrinėjimo, projektavimo ir projekto ekspertizės darbams numatyta 189904 Lt, taip pat reikia numatyti lėšas PVM , kas sudarys 310 752 Lt Statybosir renovacijos tik		Finansavimas žemės ūkio biudžete

								Suma		1,726,400		172,640		0		0		0		172,640		0		172,640

				Švietimo centras

		18		Socrates Grundtvig 2 "Suaugusiųjų švietimo organizacijų modeliai"		Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus strateginis 2004-2012 m. planas, Kauno rajono švietimo centro 2005 m. veiklos programa		Švietimo centras		28,000		4,000		0				1,000		1,000		2,000		4,000

		19		Socrates Grundtvig 1 "Naujo pasaulio kūrimas: Nauji mokymosi modeliai, tobulinant suaugusiųjų mokytojų ir švietėjų kūribinius įgūdžius"		Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus strateginis 2004-2012 m. planas, Kauno rajono švietimo centro 2005 m. veiklos programa		Švietimo centras		29,000		3,000		0						1,500		1,500		3,000

		20		Socrates Grundtvig 4 PROLNET - Pilietiškumas, socialinė atskirtis ir tobulinimas visą gyvenimą besitęsiančio mokymosi tinkle		Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus strateginis 2004-2012 m. planas, Kauno rajono švietimo centro 2005 m. veiklos programa		Švietimo centras		76,000		28,000		0						10,000		18,000		28,000

								Suma		133,000		35,000		0		0		1,000		12,500		21,500		35,000

				Iš viso:						31,794,914		2,789,742		449,670		28,000		141,000		401,660		233,650		804,310



&C&12Kauno rajono savivaldybės planuojami rengti projektai 2005 - 2008  m.

evaldas:
du metai kofinansavimas



2005 biudžeto planas

		

		EKONOMIKOS SKYRIAUS 2005 M. BIUDŽETO PROJEKTAS

				1 variantas						2 variantas

		Išlaidų pavadinimas		Planuojama kredito įskola		Poreikis 2005 Lt.		Poreikis viso:		Planuojama kredito įskola		Poreikis 2005 Lt.		Poreikis viso:

		Iš viso Ekonomikos sk. :				1,583,347		1,583,347				0		0

		Darbo užmokestis				261,062		261,062				300,221		300,221

		Soc.draudimas				80,929		80,929				93,069		93,069

		Šildymas				teikia Buhalterija						teikia Buhalterija

		Elektros energija				teikia Buhalterija						teikia Buhalterija

		Ryšių paslaugos				985		985				985		985

		Spaudiniai				587		587				587		587

						teikia bendrasis sk.						teikia bendrasis sk.

		Komandiruotės				1,100		1,100				1,100		1,100

		Vandentiekis ir kanalizacija				teikia Buhalterija						teikia Buhalterija

		Ilgalaikio turto remontas				teikia bendrasis sk.						teikia bendrasis sk.

		Kvalifikacijos kėlimas				5,221		5,221				6,004		6,004

		Apmokėjimas už turto vertinimą				112,450		112,450				517,530		517,530

		privatizuojamų gyv. patalpų				600		600				600		600		Virginija (3)

		grąžintų savininkams namų ir jų dalių				7,500		7,500				7,500		7,500		Virginija (4)

		Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertei nustatyti				20,000		20,000				20,000		20,000		Reda (7)

		Valstybės garantijų turėtojams 6 objektai Notaro mokesčiai				2,350		2,350

		Valstybės išperkamo turto vertei nustatyti				10,000		10,000				10,000		10,000		Reda (8)

		Savivaldybės turto teisinei registracijai (be kelių)				72,000		72,000				479,430		479,430		Lina (1)

		Išlaidos privatizavimui organizuoti:				19,900		19,900				19,900		19,900

		privatizavimo objektų teisinės registracijos				9,200		9,200				9,200		9,200		Reda (3)

		privatizavimo objektų vertei nustatyti				9,700		9,700				9,700		9,700		Reda (4)

		privatizuojamų objektų reklamai				1,000		1,000				1,000		1,000		Reda (5)

		Kitos paslaugos				1,023,883		1,023,883				464,650		464,650

		SVV f. Finansavimas iš privatizacijos f.				10,000		10,000				10,000		10,000		Reda (6)

		Naujai nupirktų butų išlaikymo išlaidos kol bus suteikti valstybės garantijų turėtojams ir socialiai remtiniems asmenims.				4,746		4,746

		Socialinio būsto plėtra (remontas) (Sodų g. 5 butai 15 ir 19 Linksmakalnis)				99,120		99,120

		Daugiabučių namų bendrijų rėmimo f.				50,000		50,000				50,000		50,000		Virginja (5)

		Savivaldybės gyv. patalpų remonto f.				20,000		20,000				20,000		20,000		Virginija (7)

		Kauno regiono plėtros agentūra				17,500		17,500				17,500		17,500

		Turizmo informacijos centro finansavimas				7,000		7,000

		Interneto palaikymas (12 mėn. po 800,lt)				9,600		9,600

		Apmokėjimo antra dalis už Energetinius auditus I etapo mokyklų langų renovacija.				11,617		11,617

		Savivaldybės ilgalaikės strategijos 2007-2015 paruošimas				30,000		30,000				30,000		30,000

		Dalyvavimas ES finansuojamuose fonduose. Iš viso:				427,150		427,150

		Dokumentacijos struktūrinių fondų finansavimui pasiruošimas (be kelių transporto sk. ir ekologo tarnybos)				337,150		337,150				337,150		337,150		Projektai

		Numatomas kofinansvimas				90,000		90,000

		Valstybės garantijoms vykdyti				41,070		41,070				41,070		41,070

		Dengti nuomos mokestį nuomininkams				3,870		3,870				3,870		3,870		Virgija - (1)

		Dengti nuomos mokestį savininkams				37,200		37,200				37,200		37,200		Virgija - (2)

		Soc. Pašalpos

		Ilgalaikio nematerialaus turto įsigyjimas. Iš Viso:				36,159		36,159				36,159		36,159

		Interneto svetainės vertimas į anglų kalbą				1,200		1,200

		Interneto svetainė				8,803		8,803

		Litlex papildomos 16 darbo vietų				756		756

		Dokumentų tvarkymo programa Kontora				7,400		7,400

		N.B

		Planuojamos pajamos				157,890				157,890

		Gyvenamų namų nuomos kaupiamoji dalis				32,290				32,290						Virginija (8)

		Privatizuojamų butų lengvatinėmis sąlygomis				5,600				5,600						Virginija (9)

		Įplaukos iš negyv. Privatizuojamų objektų				117,000				117,000						Reda (1)

		Palūkanos už atidėtą mokėjimą iš privatizavimo				3,000				3,000						Reda (2)

		Numatomas lėšų pritraukimas iš ES struktūrinių fondų 2005-2008:				23,701,514				0

		Išlaidos

		Pateiks kiti skyriai :

		Buhalterija				204,700				204,700

		Eksplotacinės medžiagos spausdinuvams				48,501				48,501

		Abonentiniai programų palaikymo mok.				28,232				28,232

		Įmokos už įsigyta komp. Technika				127,967				127,967

		Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                                                    Evaldas Pranckevičius





Planas 2005 d.u. kvalifikac. 

		Ekonomikos skyrius

		Išlaidų darbo užmokesčiui 2005 m. apskaičiavimas

						Darbo užmokestis																												Kvalifikacijos kėlimas

		Pareigybės				Keof.		Išreikšta				Priedai ir priemokos						Is viso		Planas 2005		Soc.dr.31%		Is viso 2005		Padid. 15% (allyg. Ir sodra)		Darbo užmokestis+15 proc.		Sodra +15 proc.		Planas 2005		Planas 2005 (pagrindas 2004)		Planas 2005 (2004+15 proc.)		Komandiruotės

								litais		klasė		stažas		priedai		priemoka		1 mėn.														su soc.dr.

		Ekonomikos skyrius						20,825				378				552		21,755		261,062		80,929		341,991		51,299		300,221		93,069		393,290		5,221		6,004		1,100

		Ekonomikos skyriaus vedėjas		Evaldas Pranckevičius		12		2,450										2,450		29,400		9,114		38,514		5,777		33,810		10,481		44,291		588		676		500

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Regina Cibulskienė		9		1,890				113						2,003		24,041		7,453		31,493		4,724		27,647		8,571		36,217		481		553		300

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Reda Jurkienė		8		1,765				159						1,924		23,086		7,157		30,243		4,536		26,549		8,230		34,779		462		531

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Paulius Stančiauskas		9		1,890										1,890		22,680		7,031		29,711		4,457		26,082		8,085		34,167		454		522

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Asta Skirmantienė		9		1,890										1,890		22,680		7,031		29,711		4,457		26,082		8,085		34,167		454		522

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Virginija Muliarčikienė		8		1,765				106						1,871		22,451		6,960		29,411		4,412		25,818		8,004		33,822		449		516

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas				8		1,765										1,765		21,180		6,566		27,746		4,162		24,357		7,551		31,908		424		487

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Dalė Vekvert		9		1,890										1,890		22,680		7,031		29,711		4,457		26,082		8,085		34,167		454		522

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Dalia Kiverienė		12		1,380								414		1,794		21,528		6,674		28,202		4,230		24,757		7,675		32,432		431		495		300

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Lina Ratiukienė		12		1,380								138		1,518		18,216		5,647		23,863		3,579		20,948		6,494		27,442		364		419

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Rinaldas Klimas		12		1,380										1,380		16,560		5,134		21,694		3,254		19,044		5,904		24,948		331		381

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Lidija Abramavičienė		12		1,380										1,380		16,560		5,134		21,694		3,254		19,044		5,904		24,948		331		381

		Evaldas Pranckevičius





Spaudiniai

		Spaudiniai

				SUMA		587.4

		Verslo žinios		laikraštis		491.4

		Naujoji komunikacija		žurnalas		96

		1

		1

		1

		1





Nematerialus turtas

		Nematerialaus turto įsigyjimas

				Viso :		36,159

		Interneto svetainės vertimas į anglų kalbą		Administracija		1,200

		Interneto svetainė		Administracija		8,803

		Litlex papildomos 16 darbo vietų		Administracija		756

		Dokumentų tvarkymo programa Kontora		Administracija		7,400

		Programinė įranga seniūnijoms		Seniūnijos		18,000





Ilgalaikio įsigyjimas

		Ilgalaikio turto įsigyjimas		Suma

				20200

		Automobilis		13000

		Baldai 12 darbo vietų		7200

		1

		1

		1

		1

		1





Transporto išlaidos

				Transporto išlaidos

										3.00 Lt		0.05 Lt

				Važiavimas		Km		Suma Km		Kuras		Eksplotacinės

								9480		28,440.00 Lt		474.00 Lt

		Nuomojamo turto apžiūra		12		50		600		1,800.00 Lt		30.00 Lt

		Tarybos sprendimai nurašymas		6		60		360		1,080.00 Lt		18.00 Lt

		Privatizavimas		5		60		300		900.00 Lt		15.00 Lt

		Butų pirkimas apie 24 (24*3*3)		72		60		4320		12,960.00 Lt		216.00 Lt

		Butų suteikimas (24)		24		60		1440		4,320.00 Lt		72.00 Lt

		Gyventojų skundai (komisijos)		24		60		1440		4,320.00 Lt		72.00 Lt

		Kaimo turizmo sodybos		5		60		300		900.00 Lt		15.00 Lt

		Licenzijų suteikimas (abejotini atvejai)		12		60		720		2,160.00 Lt		36.00 Lt



evaldas:

evaldas:
benzino litro kaina

evaldas:
eksploatacinės 1 km/Lt



Pajamos

		





Telefonai

				Telekomas mėn		Mobilus mėn.

		Suma		735		250

		Evaldas Pranckevičius		80		70

		Regina Cibulskienė		55		70

		Reda Jurkienė		80		70

		Paulius Stančiauskas		55

		Asta Skirmantienė		55

		Virginija Muliarčikienė		55

				55

		Dalė Vekvert		80

		Dalia Kiverienė		55		40

		Lina Ratiukienė		55

		Rinaldas Klimas		55

		Lidija Abramavičienė		55






_1167644614.xls
Sheet1

														Priedas Nr.2

		Kauno rajono savivaldybės planuojami rengti projektai 2005 m. (finansavimas)

						(pagal skyrius)

						Projekto įgyvendimo vertė		Savivaldybės kofinansavimas 2005- 2008		Dokumentacija		Kofinansvimas 2005

		Ekonomikos				15,036,514		1,048,852		178,000		208,000

		Ekonomikos, komunalinio ūkio ir statybos				4,755,000		87,000		0		29,000

		Ekonomikos, Kulautuvos bendruomenė, AB Lietuvos dujos				3,540,000		50,000		50,000		50,000

		Ekonomikos
Socialinis
Vaiko teisių apsaugos tarnyba				370,000		91,000		60,000		91,000

		Kelių - transporto				5,834,000		1,213,250		126,670		126,670

		Ekonomikos
Ekologo tarnyba				400,000		92,000		35,000		92,000

		Žemės ūkio				1,726,400		172,640		0		172,640

		Švietimo centras				133,000		35,000		0		35,000

		Skola				0		0		0

		Kofinasavimas biudžetuose						Savivaldybės kofinansavimas 2005- 2008		Kofinansvimas iš Viso 2005		Dokumentacija 2005

		Ekonomikos skyrius				23,701,514		1,276,852		378,000		288,000

		Žemės ukio skyrius				1,726,400		172,640		172,640		0

		Kelių transporto				5,834,000		1,213,250		126,670		126,670

		Ekologo tarnyba				400,000		92,000		92,000		35,000

		Švietimo centras				133,000		35,000		35,000		0





projektai

																														Priedas Nr.1

		Eil. Nr.		Pavadinimas		Pagrindimas		Skyrius		Projekto įgyvendimo vertė		Numatomas Savivaldybės kofinansavimas		Dokumentacija		Savivaldybės lėšos reikalingos 2005 m.										Pastabos

																I ketv.		II ketv.		III ketv.		IV ketv.		iš viso 2005 m.

				Ekonomikos skyrius

		1		Nemuno aukštupio baseino investicinis projektas		Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimas Nr. 168
Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. darbo programa (III prioriteto, 1.2 uždavinys)		Ekonomikos
komunalinio ūkio ir statybos		4,755,000		87,000								29,000		0		29,000		Kauno rajono savivaldybės taryba 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. 168 yra pritarė  Nemuno aukštupio investiciniam projektui. 2005 m. projektas preliminariai dar nebus pradėtas įgyvendinti. 2005 numatomos lėšos už projekto administravimą.2.28 proc. nuo n		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		2		Nevėžio regiono turizmo infrastruktūros išvystymas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė)		Ekonomikos		334,650		28,000				28,000								28,000		Lėšos pateiktos remiantis gauta parama iš PHARE ESS -2002m. Programos		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		3		Nemuno turistinės trąsos pilotinis infrasrtuktūros išvystymas		Valtybinis turizmo departamentas prie ūkio ministerijos + 13 savivaldybių		Ekonomikos		9,230,000														0		Numatyta įrengti 4 mobilias prieplaukas (Vilkija, Kulautuva, Zapyškis, Raudondvaris)

		3 a)		Privažiavimo kelių iki prieplaukų tiesimas (tvarkymas) ir aplinkos sutvarkymas ir techninės dokumentacijos pasiruošimas		Savivaldybėms reikia užtikrinti privažiavimą prie planuojamų įrengti prieplaukų		Ekonomikos, Kelių - transporto sk. ir seniūnijos		989,000		98,900		49,150								49,150		49,150		Pasiruošus techninę dokumentaciją bus kreipiamasi į struktūrinius fondus dėl kelių tiesimo (rekonstrukcijos) apie 788 000 ir apšvietimui 152 500 finansavimo. Kelių transporto sk.numatė 34.000 lt projektavimo darbams, apšvietimo projektavimui numatoma 1515		Finasavimas numatomas Kelių transporto ir seniūnijų biudžetuose

		4		Kauno rajono kultūros ir ugdymo įstaigų šiluminio ūkio renovacija II etapas		Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004-05-20 sprendimas Nr. 101
Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. darbo programa (II prioriteto, 2.2 uždavinys)
Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.3.2. priemonė)		Ekonomikos		1,773,864		620,852		80,000				80,000				0		80,000		Administracija tikisi, jog 2004 m. pateiktas mokyklų renovacijos projektas gaus finansavimą, todėl šie pinigai bus investuojami kitų mokyklų renovacijai. 2005 m. pradžioje atlikus energetinį - techninį auditą lėšų poreikis sudarys apie 80 tūkst. Lt.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		5		Krizių centras rizikos grupių šeimoms ir bendruomenės centras		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.6.2. priemonė)		Ekonomikos
Socialinis
Vaiko teisių apsaugos tarnyba		310,000		31,000		0		0						31,000		31,000		Kofinansavimui numatoma 10 proc. (nuo projekto vertės)		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		6		Aktyvaus turizmo sukūrimas Kauno marių regioniniame parke. Techninio dokumentacijos paruošimas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė)		Ekonomikos		300,000		2,000										2,000		2,000		Projektas kartu bus teikiamas su Kauno marių regioniniu parku, Kauno miesto savivaldybe, Kaišiadorių savivaldybe, . Lėšos 2005 m. reikalingos finansuoti galimybių studijos ir techninės dokumentacijos parengimui.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		7		Kulautuvos kurortinės vietovės viešosios turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studijos atlikimas, investicinio projekto parengimas ir paraiškos įgyvendinimas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė), bendrasis finansavimas iki 2006 m.		Ekonomikos		60,000		60,000		60,000						60,000				60,000		Finansavimas bus panaudotas galimybių studijos parengimui, kurioje bus įvertintos viešosios turizmo infrastruktūros statybos ir plėtros, nuotėkų valymo įrenginių statybos galimybės. Ši dokumentacija yra būtina norint pateikti paraišką Struktūriniams fonda		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		8		Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriaus plėtros poreikio tyrimas Kauno rajono savivaldybėje		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.5.2. priemonė)		Ekonomikos
Socialinis
Savivaldybės gydytojas
Vaiko teisių apsaugos tarnyba		60,000		60,000		60,000				60,000						60,000		Numatomas Kauno rajono Socialinės sferos ir sveikatos apsaugos sektoriaus analizė, kartu su galimybių studija. Remiantis šia medžiaga bus galima teikti socialinės sferos ir sveikatos apsaugos projektus finansavimui iš ES fondų.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		9		Nemuno viešosios turizmo infrastruktūros išvystymas		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.3.3.2. priemonė)		Ekonomikos		3,338,000		338,000		38,000								38,000		38,000		Lėšos reikalingos dokumentacijos parengimui. Parengus dokumentaciją, projekto įgyvendinimui 2006-2008 m. reikės apie 3 mln. Lt. Savivaldybei iš šios sumos reikės finansuoti iki 10 proc. lėšų.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

		10		Dujotekio tiesimas į Kulautuvą		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.3.2. priemonė)		Ekonomikos skyrius
Kulautuvos seniūnija
Kulautuvos bendruomenė
AB Lietuvos dujos		3,540,000		50,000		50,000						50,000				50,000		Kulautuvos bendruomenė veda derybas su AB Lietuvos dujos. Įmonė sutinka pradėti dujotiekio tiesimo darbus, jeigu savivaldybė paruoš visus dokumentus susijusius su dujotiekio projekto įgyvendinimu.		Finansavimas numatomas Ekonomikos sk. Biudžete

								Suma :		24,690,514		1,375,752		337,150		28,000		140,000		139,000		120,150		427,150

				Ekologo tarnyba

		11		Panevėžiuko užtvankos rekonstrukcija		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.4.1.2. priemonė)		Ekonomikos
Ekologo tarnyba		400,000		92,000		35,000								92,000		92,000		Preliminariais skaičiavimais Panevėžiuko užtvankos rekonstrukcijos įgyvendinimas kainuos 400 tūkst. Lt. Savivaldybės kofinansavima projekte sudarys apie 92 tūkst. Lt. Tiksli suma paaiškės atlikus techninį projektą. Techninis projektas yra atliekamas 2004		Finansavimas Ekologų biudžete

								Suma :		400,000		92,000		35,000		0		0		0		92,000		92,000

				Kelių transporto

		12		Kelio al21 Jonučiai - Tirkiliškiai, Alšėnų seniūnijoje, rekonstrukcija (1,6 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		800,000		184,000		12,800						12,800				12,800		Lėšų poreikis prognozuojamas remiantis preliminariais skaičiavimais, pagal kitų savivaldybių patirtas išlaidas. Prognozuojama, kad 1 km kelio galimybių studija rinkoje kainuos apie 7000 lt, 1 km kelio inventorizacija - apie 1000 lt.  Tiksli suma paaiškės		Finasavimas numatomas Kelių transporto

		13		Kelio al17 Kaupiškiai - Alšėnai, Alšėnų seniūnijoje, rekonstrukcija (4,7 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		2,350,000		540,500		37,600						37,600				37,600

		14		Kelio g3 Ražiškiai - Karkazai Garliavos apylinkių seniūnijoje, rekonstrukcija (2,1 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		1,050,000		241,500		16,800						16,800				16,800

		15		Kelio g13 Karkazų kaime, Garliavos apylinkių seniūnijoje, rekonstrukcija (0,79 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		395,000		90,850		6,320						6,320				6,320

		16		J. Lukšos gimnazijos apylanka į Vasario 16-osios gatvę, Garliavos seniūnijoje (0,50 km)		Kauno rajono 2004-2006 m. strateginių krypčių galimybių studija (3.1.2.2. priemonė)		Kelių - transporto		250,000		57,500		4,000						4,000				4,000

								Suma :		4,845,000		1,114,350		77,520		0		0		77,520		0		77,520

				Žemės ūkio skyrius :

		17		Žėmės ūkio drenažo sistemų ir jų hidrotechninių statinių statyba ir renovacija		Kauno rajono tarybos 2004-2007 m. darbo programa (I prioriteto, 3.1 uždavinys)		Žemės ūkio		1,726,400		172,640								172,640				172,640		Lėšų poreikis prognozuojamas remiantis žemės ūkio specialisto preliminariais skaičiavimas . Tyrinėjimo, projektavimo ir projekto ekspertizės darbams numatyta 189904 Lt, taip pat reikia numatyti lėšas PVM , kas sudarys 310 752 Lt Statybosir renovacijos tik		Finansavimas žemės ūkio biudžete

								Suma		1,726,400		172,640		0		0		0		172,640		0		172,640

				Švietimo centras

		18		Socrates Grundtvig 2 "Suaugusiųjų švietimo organizacijų modeliai"		Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus strateginis 2004-2012 m. planas, Kauno rajono švietimo centro 2005 m. veiklos programa		Švietimo centras		28,000		4,000		0				1,000		1,000		2,000		4,000

		19		Socrates Grundtvig 1 "Naujo pasaulio kūrimas: Nauji mokymosi modeliai, tobulinant suaugusiųjų mokytojų ir švietėjų kūribinius įgūdžius"		Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus strateginis 2004-2012 m. planas, Kauno rajono švietimo centro 2005 m. veiklos programa		Švietimo centras		29,000		3,000		0						1,500		1,500		3,000

		20		Socrates Grundtvig 4 PROLNET - Pilietiškumas, socialinė atskirtis ir tobulinimas visą gyvenimą besitęsiančio mokymosi tinkle		Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus strateginis 2004-2012 m. planas, Kauno rajono švietimo centro 2005 m. veiklos programa		Švietimo centras		76,000		28,000		0						10,000		18,000		28,000

								Suma		133,000		35,000		0		0		1,000		12,500		21,500		35,000

				Iš viso:						31,794,914		2,789,742		449,670		28,000		141,000		401,660		233,650		804,310



&C&12Kauno rajono savivaldybės planuojami rengti projektai 2005 - 2008  m.

evaldas:
du metai kofinansavimas



2005 biudžeto planas

		

		EKONOMIKOS SKYRIAUS 2005 M. BIUDŽETO PROJEKTAS

				1 variantas						2 variantas

		Išlaidų pavadinimas		Planuojama kredito įskola		Poreikis 2005 Lt.		Poreikis viso:		Planuojama kredito įskola		Poreikis 2005 Lt.		Poreikis viso:

		Iš viso Ekonomikos sk. :				1,583,347		1,583,347				0		0

		Darbo užmokestis				261,062		261,062				300,221		300,221

		Soc.draudimas				80,929		80,929				93,069		93,069

		Šildymas				teikia Buhalterija						teikia Buhalterija

		Elektros energija				teikia Buhalterija						teikia Buhalterija

		Ryšių paslaugos				985		985				985		985

		Spaudiniai				587		587				587		587

						teikia bendrasis sk.						teikia bendrasis sk.

		Komandiruotės				1,100		1,100				1,100		1,100

		Vandentiekis ir kanalizacija				teikia Buhalterija						teikia Buhalterija

		Ilgalaikio turto remontas				teikia bendrasis sk.						teikia bendrasis sk.

		Kvalifikacijos kėlimas				5,221		5,221				6,004		6,004

		Apmokėjimas už turto vertinimą				112,450		112,450				517,530		517,530

		privatizuojamų gyv. patalpų				600		600				600		600		Virginija (3)

		grąžintų savininkams namų ir jų dalių				7,500		7,500				7,500		7,500		Virginija (4)

		Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertei nustatyti				20,000		20,000				20,000		20,000		Reda (7)

		Valstybės garantijų turėtojams 6 objektai Notaro mokesčiai				2,350		2,350

		Valstybės išperkamo turto vertei nustatyti				10,000		10,000				10,000		10,000		Reda (8)

		Savivaldybės turto teisinei registracijai (be kelių)				72,000		72,000				479,430		479,430		Lina (1)

		Išlaidos privatizavimui organizuoti:				19,900		19,900				19,900		19,900

		privatizavimo objektų teisinės registracijos				9,200		9,200				9,200		9,200		Reda (3)

		privatizavimo objektų vertei nustatyti				9,700		9,700				9,700		9,700		Reda (4)

		privatizuojamų objektų reklamai				1,000		1,000				1,000		1,000		Reda (5)

		Kitos paslaugos				1,023,883		1,023,883				464,650		464,650

		SVV f. Finansavimas iš privatizacijos f.				10,000		10,000				10,000		10,000		Reda (6)

		Naujai nupirktų butų išlaikymo išlaidos kol bus suteikti valstybės garantijų turėtojams ir socialiai remtiniems asmenims.				4,746		4,746

		Socialinio būsto plėtra (remontas) (Sodų g. 5 butai 15 ir 19 Linksmakalnis)				99,120		99,120

		Daugiabučių namų bendrijų rėmimo f.				50,000		50,000				50,000		50,000		Virginja (5)

		Savivaldybės gyv. patalpų remonto f.				20,000		20,000				20,000		20,000		Virginija (7)

		Kauno regiono plėtros agentūra				17,500		17,500				17,500		17,500

		Turizmo informacijos centro finansavimas				7,000		7,000

		Interneto palaikymas (12 mėn. po 800,lt)				9,600		9,600

		Apmokėjimo antra dalis už Energetinius auditus I etapo mokyklų langų renovacija.				11,617		11,617

		Savivaldybės ilgalaikės strategijos 2007-2015 paruošimas				30,000		30,000				30,000		30,000

		Dalyvavimas ES finansuojamuose fonduose. Iš viso:				427,150		427,150

		Dokumentacijos struktūrinių fondų finansavimui pasiruošimas (be kelių transporto sk. ir ekologo tarnybos)				337,150		337,150				337,150		337,150		Projektai

		Numatomas kofinansvimas				90,000		90,000

		Valstybės garantijoms vykdyti				41,070		41,070				41,070		41,070

		Dengti nuomos mokestį nuomininkams				3,870		3,870				3,870		3,870		Virgija - (1)

		Dengti nuomos mokestį savininkams				37,200		37,200				37,200		37,200		Virgija - (2)

		Soc. Pašalpos

		Ilgalaikio nematerialaus turto įsigyjimas. Iš Viso:				36,159		36,159				36,159		36,159

		Interneto svetainės vertimas į anglų kalbą				1,200		1,200

		Interneto svetainė				8,803		8,803

		Litlex papildomos 16 darbo vietų				756		756

		Dokumentų tvarkymo programa Kontora				7,400		7,400

		N.B

		Planuojamos pajamos				157,890				157,890

		Gyvenamų namų nuomos kaupiamoji dalis				32,290				32,290						Virginija (8)

		Privatizuojamų butų lengvatinėmis sąlygomis				5,600				5,600						Virginija (9)

		Įplaukos iš negyv. Privatizuojamų objektų				117,000				117,000						Reda (1)

		Palūkanos už atidėtą mokėjimą iš privatizavimo				3,000				3,000						Reda (2)

		Numatomas lėšų pritraukimas iš ES struktūrinių fondų 2005-2008:				23,701,514				0

		Išlaidos

		Pateiks kiti skyriai :

		Buhalterija				204,700				204,700

		Eksplotacinės medžiagos spausdinuvams				48,501				48,501

		Abonentiniai programų palaikymo mok.				28,232				28,232

		Įmokos už įsigyta komp. Technika				127,967				127,967

		Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                                                    Evaldas Pranckevičius





Planas 2005 d.u. kvalifikac. 

		Ekonomikos skyrius

		Išlaidų darbo užmokesčiui 2005 m. apskaičiavimas

						Darbo užmokestis																												Kvalifikacijos kėlimas

		Pareigybės				Keof.		Išreikšta				Priedai ir priemokos						Is viso		Planas 2005		Soc.dr.31%		Is viso 2005		Padid. 15% (allyg. Ir sodra)		Darbo užmokestis+15 proc.		Sodra +15 proc.		Planas 2005		Planas 2005 (pagrindas 2004)		Planas 2005 (2004+15 proc.)		Komandiruotės

								litais		klasė		stažas		priedai		priemoka		1 mėn.														su soc.dr.

		Ekonomikos skyrius						20,825				378				552		21,755		261,062		80,929		341,991		51,299		300,221		93,069		393,290		5,221		6,004		1,100

		Ekonomikos skyriaus vedėjas		Evaldas Pranckevičius		12		2,450										2,450		29,400		9,114		38,514		5,777		33,810		10,481		44,291		588		676		500

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Regina Cibulskienė		9		1,890				113						2,003		24,041		7,453		31,493		4,724		27,647		8,571		36,217		481		553		300

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Reda Jurkienė		8		1,765				159						1,924		23,086		7,157		30,243		4,536		26,549		8,230		34,779		462		531

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Paulius Stančiauskas		9		1,890										1,890		22,680		7,031		29,711		4,457		26,082		8,085		34,167		454		522

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Asta Skirmantienė		9		1,890										1,890		22,680		7,031		29,711		4,457		26,082		8,085		34,167		454		522

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Virginija Muliarčikienė		8		1,765				106						1,871		22,451		6,960		29,411		4,412		25,818		8,004		33,822		449		516

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas				8		1,765										1,765		21,180		6,566		27,746		4,162		24,357		7,551		31,908		424		487

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Dalė Vekvert		9		1,890										1,890		22,680		7,031		29,711		4,457		26,082		8,085		34,167		454		522

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Dalia Kiverienė		12		1,380								414		1,794		21,528		6,674		28,202		4,230		24,757		7,675		32,432		431		495		300

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Lina Ratiukienė		12		1,380								138		1,518		18,216		5,647		23,863		3,579		20,948		6,494		27,442		364		419

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Rinaldas Klimas		12		1,380										1,380		16,560		5,134		21,694		3,254		19,044		5,904		24,948		331		381

		Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas		Lidija Abramavičienė		12		1,380										1,380		16,560		5,134		21,694		3,254		19,044		5,904		24,948		331		381

		Evaldas Pranckevičius





Spaudiniai

		Spaudiniai

				SUMA		587.4

		Verslo žinios		laikraštis		491.4

		Naujoji komunikacija		žurnalas		96

		1

		1

		1

		1





Nematerialus turtas

		Nematerialaus turto įsigyjimas

				Viso :		36,159

		Interneto svetainės vertimas į anglų kalbą		Administracija		1,200

		Interneto svetainė		Administracija		8,803

		Litlex papildomos 16 darbo vietų		Administracija		756

		Dokumentų tvarkymo programa Kontora		Administracija		7,400

		Programinė įranga seniūnijoms		Seniūnijos		18,000





Ilgalaikio įsigyjimas

		Ilgalaikio turto įsigyjimas		Suma

				20200

		Automobilis		13000

		Baldai 12 darbo vietų		7200

		1

		1

		1

		1

		1





Transporto išlaidos

				Transporto išlaidos

										3.00 Lt		0.05 Lt

				Važiavimas		Km		Suma Km		Kuras		Eksplotacinės

								9480		28,440.00 Lt		474.00 Lt

		Nuomojamo turto apžiūra		12		50		600		1,800.00 Lt		30.00 Lt

		Tarybos sprendimai nurašymas		6		60		360		1,080.00 Lt		18.00 Lt

		Privatizavimas		5		60		300		900.00 Lt		15.00 Lt

		Butų pirkimas apie 24 (24*3*3)		72		60		4320		12,960.00 Lt		216.00 Lt

		Butų suteikimas (24)		24		60		1440		4,320.00 Lt		72.00 Lt

		Gyventojų skundai (komisijos)		24		60		1440		4,320.00 Lt		72.00 Lt

		Kaimo turizmo sodybos		5		60		300		900.00 Lt		15.00 Lt

		Licenzijų suteikimas (abejotini atvejai)		12		60		720		2,160.00 Lt		36.00 Lt



evaldas:

evaldas:
benzino litro kaina

evaldas:
eksploatacinės 1 km/Lt



Pajamos

		





Telefonai

				Telekomas mėn		Mobilus mėn.

		Suma		735		250

		Evaldas Pranckevičius		80		70

		Regina Cibulskienė		55		70

		Reda Jurkienė		80		70

		Paulius Stančiauskas		55

		Asta Skirmantienė		55

		Virginija Muliarčikienė		55

				55

		Dalė Vekvert		80

		Dalia Kiverienė		55		40

		Lina Ratiukienė		55

		Rinaldas Klimas		55

		Lidija Abramavičienė		55






