PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-286

(2021 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. TS-389 redakcija)

UAB „GIRAITĖS VANDENYS“

2019–2021 M. VEIKLOS PLANAS

UAB „Giraitės vandenys“ 2019–2021 m. veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai numatomas investicijas privalo derinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba). Jeigu šios geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti.

Vadovaujantis Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 patvirtinto Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 8.13, 8.16, 9.10 papunkčiais ir 32 punktu, UAB „Giraitės vandenys“ parengė naujos redakcijos 2019–2021 m. veiklos planą.

UAB „Giraitės vandenys“ (toliau – bendrovė) vykdoma veikla.

Bendrovė yra Kauno rajono savivaldybės valdoma įmonė, jos steigėja ir visų akcijų savininkė yra Kauno rajono savivaldybė. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės direktorius. Valdyba ir stebėtojų taryba nesudaroma. Darbuotojų skaičius – 85.

Pagrindinė bendrovės veikla – Kauno rajono savivaldybės nustatytoje teritorijoje tiekia geriamąjį vandenį, surenka ir tvarko buitines ir gamybines nuotekas, tvarko paviršines nuotekas. Teikiamų paslaugų vietovės ir vartotojų skaičius pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vietovės statusas | Vietovės pavadinimas | Vartotojų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas |  |  |  |
| 1. | Miestai (2) | Ežerėlis, Vilkija | 1 471 |
| 2. | Miesteliai (8) | Babtų, Čekiškės, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Vandžiogalos ir Zapyškio | 3 641 |
| 3. | Kaimai (41) | Bubių, Daugėliškių, Didvyrių, Dievogalos, Eigirgalos, Ginėnų, Giraitės (išskyrus Palmių, Aronijų, Girios ir Pušų g.), Girionių, Ilgakiemio, Jugintų, Karmėlavos II, Kaukazo, Kluoniškių, Kumpių, Lomankos, Linksmakalnio, Muniškių, Naujųjų Muniškių, Netonių, Neveronių, Pabiržio (išskyrus Martinavos g.), Pagynės, Panevėžiuko, Pelenių, Ramučių (išskyrus Erdvės g.), Raudondvario, Rykštynės, Samylų, Sausinės, Sietyno, Sitkūnų, Smiltynų II, Šatijų, Šlienavos, Užliedžių, Vaišvydavos, Varluvos, Vilkijos, Viršužiglio, Voškonių ir Žiegždrių | 8 001 |
| Iš viso vartotojų, kuriems tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos |  |  | 13 113 |
| Tik geriamojo vandens tiekimas |  |  |  |
| 4. | Kaimai (35) | Akuotų, Altoniškių, Biliūnų, Boniškių, Didžiųjų Lapių, Dobilijos, Dubravų, Eikščių, Gaižuvėlės, Juodonių, Juragių, Jurginiškių, Kaniūkų, Karkazų (išskyrus Kiečių ir Laukų g.), Liučiūnų, Margininkų, Miškalaukio, Naujatriobių, Naujųjų Bernatonių, Padauguvos, Paštuvos, Patamulšėlio, Pažėrų, Piepalių, Piliuonos, Purviškių, Saulėtekių, Stanaičių, Urnėžių, Valeravos, Vilkėnų, Vimbarų, Virbaliūnų ir Zauniškių | 1 032 |
| Iš viso vartotojų (sutarčių skaičius) |  |  | 14 145 |
| Iš viso aptarnaujamų gyventojų skaičius (gyventojų sutartyse deklaruotas žmonių skaičius) |  |  | 38 023 |
| Iš viso aptarnaujamų organizacijų skaičius |  |  | 403 |

Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį iš 71 vandenvietės, eksploatuoja 143 artezinius gręžinius, 45 geriamojo vandens kokybės gerinimo stotis, 28 nuotekų valymo įrenginius, 111 nuotekų siurblinių.

Bendrovė teikia paslaugas apie 38 tūkst. Kauno rajono savivaldybės gyventojų, o bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje gyvena apie 55 tūkst. gyventojų. Dalis Savivaldybės gyventojų dar neturi galimybės prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sistemos, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Gyventojai yra priversti savarankiškai spręsti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, tai yra naudoja šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnais atvejais nesaugus vartoti, nes yra užterštas nitratų, nitritų ar bakterijų. Taip pat gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, kurios teršia aplinką, nes dažnai yra nesandarios ar veikia neefektyviai. Dalis esamų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų dėl nusidėvėjimo yra nesaugūs ir nebetinkami eksploatuoti.

Bendrovės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas 2020 m. gruodžio 31 d. pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas | Balansinė vertė 2020-12-31, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pastatai ir statiniai | 2 179,14 |
| 2. | Mašinos ir įrengimai | 140,35 |
| 3. | Transporto priemonės | 162,24 |
| 4. | Kita įranga, prietaisai ir įrengimai | 25 992,97 |
| 5. | Žemė | 4,94 |
| 6. | Nematerialusis turtas | 25,33 |
|  | Iš viso: | 28 504,97 |

BENDROVĖS MISIJA

Užtikrinti patikimas, nepertraukiamas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, patiriant kuo mažesnes sąnaudas, išlaikant finansinį stabilumą ir darant minimalų poveikį aplinkai.

BENDROVĖS STRATEGIJOS TIKSLAS

Kauno rajono savivaldybės teritorijoje centralizuotai (viešai) tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos turi atitikti sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus ir, kad būtų sudarytos palankios sąlygos kuo didesniam gyventojų ir kitų potencialių abonentų skaičiui gauti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Bendrovės veiklos kryptis yra ir toliau vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir pasiekti, kad ne mažiau kaip 95 procentai savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, o visos vartotojų išleidžiamos nuotekos būtų surenkamos ir išvalomos iki nustatytų reikalavimų.

Numatomi šie uždaviniai strategijos tikslui pasiekti:

1 Uždavinys – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Šiam uždaviniui pasiekti numatomos šios veiklos ir priemonės:

  - Vandentiekio tinklų tiesimas ir atnaujinimas.

Bendrovė iš vandenviečių tiekia geriamąjį vandenį vartotojams ir abonentams 333,6 km vandens tiekimo tinklais. Planuojama per trejų metų Plano įgyvendinimo laikotarpį naujai įrengti 29,7 km, rekonstruoti 2,4 km, suremontuoti 3,5 km vandens tiekimo tinklų.

Vandentiekio tinklų plėtros ir atnaujinimo priemonių rodikliai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

| Vietovės, kurioje numatyta vykdyti vandentiekio plėtrą (rekonstrukciją) pavadinimas | 2019 m. |  | 2020 m. |  | 2021 m. |  | Iš viso: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius |
| Kulautuvos mstl. (ES lėšos) | 3,815 |  | 1,246 | 381 |  |  | 5,061 | 381 |
| Ramučių k. (ES lėšos) | 1,100 |  | 2,977 | 167 |  |  | 4,077 | 167 |
| Šlienavos k. VT rekonstrukcija (ES lėšos) | 1,603 |  |  |  |  |  | 1,603 |  |
| Šlienavos k. VT plėtra (ES lėšos) | 0,933 | 56 |  |  |  |  | 0,933 | 56 |
| Kulautuva (iš sutaupytų lėšų) |  |  | 0,528 | 37 |  |  | 0,528 | 37 |
| Ramučiai (iš sutaupytų lėšų) |  |  | 2,400 | 107 |  |  | 2,400 | 107 |
| Iš viso ES lėšomis projektai | 7,451 | 56 | 7,151 | 692 |  |  | 14,602 | 748 |
| Miškalaukio k. | 0,707 | 87 |  |  |  |  | 0,707 | 87 |
| Antagynės k. | 1,229 |  | 1,411 | 34 |  |  | 2,640 | 34 |
| Jurginiškių k. | 1,139 | 30 |  |  |  |  | 1,139 | 30 |
| Čekiškės mstl. | 1,826 |  |  |  |  |  | 1,826 |  |
| Girininkų k. | 0,135 | 30 |  |  |  |  | 0,135 | 30 |
| Šlienavos k. (Miško, Laumiašakio, Žaisos g.) | 0,245 |  | 1,034 | 61 |  |  | 1,279 | 61 |
| Ramučių k. (įvadai) |  |  | 0,655 |  |  |  | 0,655 |  |
| Valeravos k. |  |  | 0,513 | 44 |  |  | 0,513 | 44 |
| Babtų mstl. Pergalės g. ir Tulpių g. (II etapas) |  |  | 0,595 | 23 |  |  | 0,595 | 23 |
| Babtų mstl. Prieplaukos g. (rekonstrukcija) |  |  | 0,260 |  |  |  | 0,260 |  |
| Piliuonos k. Rožių g. (rekonstrukcija) |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |
| Kulautuvos mstl. (nuo AG iki biuvetės) |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |  |
| Liučiūnų k. (rekonstrukcija) | 0,402 |  |  |  |  |  | 0,402 |  |
| Zapyškio mstl. Muziejaus g. |  |  | 0,501 |  |  |  | 0,501 |  |
| Raudondvario k. Taikos g., Ievų g. |  |  | 0,356 | 25 |  |  | 0,356 | 25 |
| Kulautuvos mstl. Nemuno g. |  |  | 0,193 | 9 |  |  | 0,193 | 9 |
| Raudondvario k. Žalgirio g. |  |  | 0,105 | 6 |  |  | 0,105 | 6 |
| Ramučių k. Dainavos g. (40, 40a, 40b-1, 40b-2, 40c) |  |  |  |  | 0,115 | 11 | 0,115 | 11 |
| Piliuonos k. Taikos pr., Ežero g., Kaštonų g., Žalgirio g. (rekonstrukcija) |  |  |  |  | 0,900 |  | 0,900 |  |
| Babtų mstl. Rasos g. (rekonstrukcija) |  |  |  |  | 0,185 |  | 0,185 |  |
| Neveronių k. Šiltnamių g. |  |  |  |  | 0,590 | 31 | 0,590 | 31 |
| Dievogalos k. Saulėtekio g., Gamtos g. |  |  |  |  | 1,180 | 27 | 1,180 | 27 |
| Daugėliškių k. Mokyklos g. 2 (rekonstrukcija) |  |  |  |  | 0,130 |  | 0,130 |  |
| Daugėliškių k. (nuo Klevų g. iki V. Jakelio g. 2, 4) |  |  |  |  | 0,170 | 4 | 0,170 | 4 |
| Ramučių k. Gėlių ir Parko g. vandentiekio sužiedinimas |  |  |  |  | 0,805 |  | 0,805 |  |
| Raudondvario k. Dainavos g. (rekonstrukcija) | 0,346 |  |  |  |  |  | 0,346 |  |
| Viršužiglio k. (rekonstrukcija) | 0,429 |  |  |  |  |  | 0,429 |  |
| Iš viso KRS biudžeto lėšų | 6,458 | 147 | 5,858 | 202 | 4,075 | 73 | 16,391 | 422 |
| Iš viso vandentiekio tinklų | 13,909 | 203 | 13,009 | 894 | 5,214 | 73 | 32,132 | 1170 |

1.2. Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir atnaujinimas.

Bendrovė iš vartotojų ir abonentų nuotekas surenka 209,9 km nuotekų surinkimo tinklais. Per trejus Plano įgyvendinimo metus numatoma naujai įrengti 37,4 km, rekonstruoti 0,5 km nuotekų tinklų.

Nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir atnaujinimo priemonių rodikliai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė

| Vietovės, kurioje numatyta vykdyti nuotekų tinklų plėtrą (rekonstrukciją) pavadinimas | 2019 m. |  | 2020 m. |  | 2021 m. |  | Iš viso: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius |
| Kulautuvos mstl. (ES lėšos) | 4,140 |  | 1,418 | 549 |  |  | 5,558 | 549 |
| Ramučių k. (ES lėšos) | 1,642 |  | 1,556 | 295 |  |  | 3,198 | 295 |
| Piliuonos k. (I etapas) (ES lėšos) | 5,316 |  | 0,017 | 279 |  |  | 5,333 | 279 |
| Piliuonos k. (II etapas) (ES lėšos) | 4,718 |  | 0,069 | 186 |  |  | 4,787 | 186 |
| Kulautuva (iš sutaupytų lėšų) |  |  | 0,434 | 37 |  |  | 0,434 | 37 |
| Ramučiai (iš sutaupytų lėšų) |  |  | 4,050 | 134 |  |  | 4,050 | 134 |
| Piliuona (iš sutaupytų lėšų) |  |  | 0,126 | 33 |  |  | 0,126 | 33 |
| Iš viso ES lėšomis projektai | 15,816 |  | 7,670 | 1513 |  |  | 23,486 | 1513 |
| Babtų mstl. Rasos g. | 0,143 | 15 |  |  |  |  | 0,143 | 15 |
| Vaišvydavos k. Sodų g. | 0,391 | 20 |  |  |  |  | 0,391 | 20 |
| Girininkų k. | 0,165 | 30 |  |  |  |  | 0,165 | 30 |
| Karmėlavos Vilniaus g. 3 | 0,030 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
| Šlienavos k. (Miško, Laumiašokio, Žaisos g.) | 0,217 |  | 1,275 | 72 |  |  | 1,492 | 72 |
| Raudondvario k. Dainavos g. (rekonstrukcija) | 0,018 |  |  |  |  |  | 0,018 |  |
| Ramučių k. (išvadai) |  |  | 0,788 |  |  |  | 0,788 |  |
| Raudondvario k. Dobilų g. |  |  |  |  | 0,906 | 21 | 0,906 | 21 |
| Babtų mstl. (I etapas) Kėdainių, Alytaus, Taikos ir Šilo g.; Babtų mstl. (II etapas) Mokyklos, Pergalės, Akacijų ir Tulpių g. |  |  | 3,640 | 223 |  |  | 3,640 | 223 |
| Raudondvario k. Ievų ir Taikos g. (LAAIF) |  |  | 0,565 | 109 |  |  | 0,565 | 109 |
| Vilkijos m. Degalinės, Čekiškės ir Kauno g. (LAAIF) |  |  | 1,240 | 110 |  |  | 1,240 | 110 |
| Valeravos k. |  |  | 0,917 | 137 |  |  | 0,917 | 137 |
| Zapyškio mstl. Muziejaus g. |  |  | 0,235 |  |  |  | 0,235 |  |
| Voškonių k. Taikos g. |  |  |  |  | 1,342 | 69 | 1,342 | 69 |
| Voškonių k. (nuo Jovarų g. iki NS (rekonstrukcija) |  |  | 8,66 |  | 0,420 |  | 0,420 |  |
| Užliedžių k. Ledos g. 2A (rekonstrukcija) |  |  |  |  | 0,032 |  | 0,032 |  |
| Neveronių k. Karmėlavos g. 32 (rekonstrukcija) |  |  |  |  | 0,025 |  | 0,025 |  |
| Ramučių k. Dainavos g. (40, 40a, 40b-1, 40b-2, 40c) |  |  |  |  | 0,115 | 11 | 0,115 | 11 |
| Raudondvario k. Vejuonos g. |  |  |  |  | 0,055 | 2 | 0,055 | 2 |
| Karmėlavos aglomeracija (Ramučių k. Liepų g.) |  |  |  |  | 0,450 | 23 | 0,450 | 23 |
| Karmėlavos aglomeracija (Ramučių k. Pienių g., Bielinio g.) |  |  |  |  | 0,386 | 57 | 0,386 | 57 |
| Karmėlavos aglomeracija (Ramučių k. Beržų g. 12; Dvaro g. 18,18A, 47, 52, 54; Kauno g. 51, 51B, 53; Parko g. 4, 13; Vijoklių g. 37; Zversos g. 50, 52, 52A; Žiedų g.13) |  |  |  |  | 0,872 | 34 | 0,872 | 34 |
| Raudondvario aglomeracija (Raudondvario k. Lazdynėlių g. 6, Miško g. 10, J. Naujalio g. 12, 13, 17) |  |  |  |  | 0,150 | 11 | 0,150 | 11 |
| Iš viso KRS biudžeto lėšomis | 0,964 | 65 | 8,660 | 651 | 4,753 | 228 | 14,377 | 944 |
| Iš viso nuotekų tinklų | 16,780 | 65 | 16,330 | 2164 | 4,753 | 228 | 37,863 | 2457 |

Nuotekų surinkimo paslaugų kokybei gerinti planuojamas nuotekų siurblinių remontas Vaišvydavos k., Ilgakiemio k., Užliedžių k. (pagal poreikį ir kitose vietovėse).

1.3. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų tiesimas ir atnaujinimas.

Paviršinės (lietaus) nuotekos turi būti surenkamos, valomos, apskaitomos ir vykdoma jų užterštumo kontrolė atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų.

Paviršinių nuotekų infrastruktūrai tvarkyti priemonės pateikiamos 5 lentelėje.

5 lentelė

| Vietovės, kuriose numatyta vykdyti paviršinių nuotekų tinklų plėtrą (rekonstrukciją, remontą) pavadinimas | 2019 m. |  | 2020 m. |  | 2021 m. |  | Iš viso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tinklų ilgis, km | gyventojų, kurie gaus paslaugą / įmonių skaičius, vnt. | tinklų ilgis, km | gyventojų, kurie gaus paslaugą / įmonių skaičius, vnt. | tinklų ilgis, km | gyventojų, kurie gaus paslaugą / įmonių skaičius, vnt | tinklų ilgis, km | gyventojų, kurie gaus paslaugą / įmonių skaičius, vnt. |
| Biruliškių k. Veterinarų g. | 0,05 | 28/0 |  |  |  |  | 0,05 | 28/0 |
| Karmėlava, Vilniaus g. | 0,37 | 594/3 |  |  |  |  | 0,37 | 594/3 |
| Paviršinių nuotekų nuvedimo nuo daugiabučių gyvenamųjų namų tinklų statyba ir renovacija (paslauga teikiama tik gyventojams) |  |  | 0,30 | 75/0 | 1,20 | 300/0 | 1,50 | 375/0 |
| Neveronių k. Šiltnamių, Bijūnų, Karmėlavos g. (rekonstrukcija) |  |  |  |  | 1,27 | 330/3 | 1,27 | 330/3 |
| Iš viso paviršinių nuotekų tinklų | 0,42 | 622/3 | 0,30 | 75/0 | 2,47 | 630/3 | 3,19 | 1327/6 |

2 Uždavinys – užtikrinti centralizuotai (viešai) tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų atitikimą sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimams bei užtikrinti nepertraukiamą centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimą.

Šiam uždaviniui pasiekti numatomos šios veiklos ir priemonės:

2.1. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas.

Geriamojo vandens kokybei gerinti plane numatytos priemonės pateiktos 6 lentelėje.

6 lentelė

| Vietovės, kurioje numatyta įrengti (rekonstruoti) vandens gerinimo įrenginius, pavadinimas | Gyventojų, vartojančių vandenį, skaičius |  |  | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |  |
| Naujų vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) statyba: |  |  |  |  |
| Miškalaukio k. |  | 87 |  | 87 |
| Gaižuvėlės k. |  |  | 39 | 39 |
| Biliūnų k. |  |  | 36 | 36 |
| Dobilijos k. |  |  | 59 | 59 |
| Naujatriobių k. |  | 40 |  | 40 |
| Jurginiškių k. |  |  | 30 | 30 |
| Bernatonių k. | 100 |  |  | 100 |
| VGĮ rekonstrukcija ir išplėtimas |  |  |  |  |
| Babtų mstl. |  |  | 1448 | 1448 |
| Ilgakiemio k. |  |  | 157 | 157 |
| Karmėlavos mstl. |  |  | 1716 | 1716 |
| Iš viso VGĮ / gyventojų skaičius | 1/100 | 2/127 | 7/3485 | 10/3712 |

2.2. Artezinių gręžinių įrengimas.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą ir pakankamą vandens slėgį visiems vartotojams, bendrovė Plane numatė įrengti naujų artezinių gręžinių už 141,51 tūkst. Eur (Užliedžių, Giraitės, Naujatriobių k., Purviškių k., Raudondvario k. ir kitose aptarnaujamose vietovėse), remontuoti artezinius gręžinius už 45 tūkst. Eur.

2.3. Nuotekų valymo įrenginių įrengimas ir atnaujinimas.

Siekiant apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio (24 procentai vartotojams patiekto vandens dar nėra centralizuotai surenkama ir išvaloma nuotekų valymo įrenginiuose) bendrovė per trejus metus planuoja pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Piliuonos k. ir Valeravos k., rekonstruoti Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginius. Taip pat planuojama parengti Daugėliškių k. ir Boniškių k. nuotekų valymo įrenginių statybos, o Šlienavos k. – nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninius projektus. Aplinkosaugos reikalavimams užtikrinti, kad nuotekų tvarkymo infrastruktūra atitiktų nuotekų kiekybines ir kokybines charakteristikas, planuojama remontuoti Babtų mstl, Giraitės k., Ilgakiemio k. ir Pagynės k. nuotekų valymo įrenginius.

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo sąlygos yra patenkinamos.

Racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos mažinimo priemonės. 	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra išdavusi bendrovei leidimą naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenius) ir ertmes (2018-02-01
Nr. PV-18-11) visoms bendrovės eksploatuojamoms vandenvietėms pagal naudojimo sutarčių sąlygas. Vadovaujantis šiomis sąlygomis bendrovė racionaliai naudoja požeminį gėlą vandenį, neviršydama sutartyje nustatytų kiekių ir laikydamasi galiojančių teisės aktų: Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo; Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo; Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XX (Požeminio vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos) skyriaus reikalavimų ir nuostatų.

Galimi (leistini) naudoti požeminio vandens ištekliai yra eksploatacinių išteklių dalis, kurių naudojimas užtikrina gerą požeminio vandens būklę, nesukelia teršiančių medžiagų ir kitų kokybės rodiklių koncentracijų augimo neleistinų tendencijų ir nekeičia geros paviršinio vandens bei kitų ekosistemų būklės. Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens infrastruktūros plėtra, senų tinklų rekonstrukcija ir remontas numatyti bendrovės 2019–2021 m. veiklos plane, taip pat yra racionalaus gamtos išteklių naudojimo priemonės.

Pagrindinės aplinkos taršos mažinimo priemonės – centralizuotų nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemų įrengimas, esamų sistemų rekonstrukcija ir remontas.

Lėšų poreikis veiklos plane numatytoms veikloms.

Plane numatytoms veikloms įgyvendinti planuojama panaudoti 17 234,40 tūkst. Eur lėšų. Finansavimo šaltiniai planuojami šie:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 3 181,75 tūkst. Eur;

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšos – 152,63 tūkst. Eur;

Privačios lėšos – UAB „Turto vystymo projektai“ (bendras projektas su Savivaldybe) – 63,22 tūkst. Eur;

Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 5955,14 tūkst. Eur, iš jų: Kauno r. savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pagrindu vykdomoms veikloms (priemonėms) – 4 205,67 tūkst. Eur, Kauno r. savivaldybės lėšos projektams (vykdomiems ES fondų paramos, LAAIF ir jungtinės veiklos su UAB „Turto vystymo projektai“ lėšomis) – 1 749,47 tūkst. Eur;

Bendrovės nusidėvėjimo (amortizacijos) lėšos – 747 tūkst. Eur.

Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-05 įsakymu Nr. ĮS-2269 perduotas turtas (paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo tinklai), padidinant bendrovės įstatinį kapitalą – 2605,66 tūkst. Eur;

Kauno r. savivaldybės turtas, perduotas bendrovei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – 4 529,00 tūkst. Eur.

Bendrovės 2019–2021 m. veiklos plano finansinėje dalyje (priede) pateikiamos priemonės, kurias planuojama vykdyti planuojamu laikotarpiu.

Bendrovės plano stiprioji pusė:

• plėtojama viešai tiekiamam geriamajam vandeniui ir nuotekoms tvarkyti reikalinga infrastruktūra;

• vartotojams tiekiamas geros kokybės požeminis vanduo;

• kuriama sveika, saugi, darni gyvenamoji aplinka ir visavertės gyvenimo sąlygos gyvenamosiose vietovėse;

• sudarytos sąlygos gauti Europos Sąjungos fondų, valstybės finansinę paramą;

Silpnybės:

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės užtikrinimas didina paslaugų savikainą;

• siekiant užtikrinti mažose gyvenvietėse prieinamumą gauti centralizuotai tiekiamą kokybišką geriamąjį vandenį ir / ar nuotekų tvarkymo paslaugas, dažnai tokios investicijos yra ekonomiškai neatsiperkančios;

• gali prireikti Savivaldybės paramos, kad teikiamos paslaugos būtų įperkamos ir prieinamos visiems vartotojams.

Atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būklės ir stiprybių, silpnybių ir galimybių analizę, bendrovės strategijos vizija – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, atitinkantis Savivaldybės gyventojų poreikius ir interesus, užtikrinant nepertraukiamą, ilgalaikį techniniu ir ekonominiu požiūriais vartotojams prieinamų gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Ypač dėmesys turėtų būti skiriamas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų stabilumui.

Direktorius				 Andrius Dzevyžis