PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-348

UAB „GIRAITĖS VANDENYS“

2022-2024 M. VEIKLOS PLANAS

UAB „Giraitės vandenys“ 2022–2024 m. veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniais.

UAB „Giraitės vandenys“ (toliau – bendrovė) vykdoma veikla

Bendrovė yra Kauno rajono savivaldybės valdoma įmonė, jos steigėja ir visų akcijų savininkė yra Kauno rajono savivaldybė. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės direktorius. Darbuotojų skaičius – 87.

Pagrindinė bendrovės veikla – Kauno rajono savivaldybės nustatytoje teritorijoje tiekia geriamąjį vandenį, surenka ir tvarko buitines ir gamybines nuotekas, tvarko paviršines nuotekas. Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje teikiamų paslaugų vietovės ir aptarnaujamų gyventojų skaičius pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Vietovės, kuriose teikiamos paslaugos

| Eil. Nr. | Vietovės statusas | Vietovės pavadinimas | Gyventojų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas |  |  |  |
| 1. | Miestai (2) | Ežerėlis, Vilkija | 3 337 |
| 2. | Miesteliai (8) | Babtų, Čekiškės, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Vandžiogalos ir Zapyškio | 8 297 |
| 3. | Kaimai (39) | Bubių, Daugėliškių, Didvyrių, Dievogalos, Eigirgalos, Ginėnų, Giraitės (išskyrus Palmių, Aronijų, Girios ir Pušų g.), Girionių, Ilgakiemio, Jugintų, Karmėlavos II, Kaukazo, Kluoniškių, Kumpių, Linksmakalnio, Muniškių, Naujųjų Muniškių, Netonių, Neveronių, Pabiržio (išskyrus Martinavos g.), Pagynės, Panevėžiuko, Piliuonos, Ramučių (išskyrus Erdvės g.), Raudondvario, Rykštynės, Sausinės, Sietyno, Sitkūnų, Šatijų, Šlienavos, Užliedžių, Vaišvydavos, Valeravos, Varluvos, Vilkijos, Viršužiglio, Voškonių ir Žiegždrių | 22 210 |
| Gyventojų, kuriems tiekiamas geriamasis vanduo, tvarkomos nuotekos iš viso: tame skaičiuje tik tiekiamas geriamasis vanduo (be nuotekų tvarkymo) |  |  | 33 844 6 188 |
| Tik geriamojo vandens tiekimas |  |  |  |
| 4. | Kaimai (48) | Akuotų, Altoniškių, Antagynės, Beiniūnų, Bernatonių Senųjų, Biliūnų, Biruliškių, Boniškių, Didžiųjų Lapių, Dobilijos, Eikščių, Gaižuvėlės, Gaižėnėlių, Guogų, Jaučakių, Juodonių, Juragių, Jurginiškių, Kaniūkų, Karkazų (išskyrus Kiečių ir Laukų g.), Kilovos, Laumėnų, Liučiūnų, Margininkų, Miškalaukio, Mikniavos, Naujatriobių, Pabalių, Padauguvos, Paštuvos, Patamulšėlio, Pažėrų, Piepalių, Purviškių, Romaškių, Samylų, Saulėtekių, Smiltynų I, Stanaičių, Seniavos, Tolivardžių, Urnėžių, Valmantiškių, Vikūnų, Vilkėnų, Vimbarų, Virbaliūnų ir Zauniškių | 2 879 |
| Iš viso aptarnaujamų gyventojų skaičius |  |  | 36 723 |
| Iš viso aptarnaujamoje teritorijoje gyventojų skaičius (gyventojų deklaruotas žmonių skaičius) |  |  | 52 029 |
| Iš viso aptarnaujamų organizacijų skaičius |  |  | 419 |

Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį iš 72 vandenviečių, eksploatuoja 147 artezinius gręžinius, 46 geriamojo vandens kokybės gerinimo stotis, 28 nuotekų valymo įrenginius, 124 nuotekų siurblines.

Bendrovė teikia paslaugas apie 37 tūkst. Kauno rajono savivaldybės gyventojų, o bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje gyvena apie 52 tūkst. gyventojų. Dalis Savivaldybės gyventojų dar neturi galimybės prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sistemos, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Gyventojai yra priversti savarankiškai spręsti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, tai yra naudoja šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnais atvejais nesaugus vartoti, nes yra užterštas nitratų, nitritų ar bakterijų. Taip pat gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, kurios teršia aplinką, nes dažnai yra nesandarios ar veikia neefektyviai. Dalis esamų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų dėl nusidėvėjimo yra nesaugūs ir nebetinkami eksploatuoti.

Bendrovės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas 2021 m. gruodžio 31 d. pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė

Bendrovės turtas

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas | Balansinė vertė 2021-12-31, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pastatai ir statiniai | 2 376,46 |
| 2 | Mašinos ir įrengimai | 168,78 |
| 3 | Transporto priemonės | 124,33 |
| 4 | Kita įranga, prietaisai ir įrengimai | 31 205,71 |
| 5 | Žemė | 241,98 |
| 6 | Nematerialusis turtas | 22,04 |
|  | Iš viso: | 34 139,30 |

BENDROVĖS MISIJA

Užtikrinti patikimas, nepertraukiamas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, patiriant kuo mažesnes sąnaudas, išlaikant finansinį stabilumą ir darant minimalų poveikį aplinkai.

BENDROVĖS STRATEGIJOS TIKSLAS

Kauno rajono savivaldybės teritorijoje centralizuotai (viešai) tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos turi atitikti sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus ir, kad būtų sudarytos palankios sąlygos kuo didesniam gyventojų ir kitų potencialių abonentų skaičiui gauti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Bendrovės veiklos kryptis yra ir toliau vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir pasiekti, kad ne mažiau kaip 95 procentai savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, o visos vartotojų išleidžiamos nuotekos būtų surenkamos ir išvalomos iki nustatytų reikalavimų.

Numatomi šie uždaviniai strategijos tikslui pasiekti:

1 Uždavinys – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą

Šiam uždaviniui pasiekti numatomos šios priemonės:

  - Vandentiekio tinklų tiesimas ir atnaujinimas

Bendrovė iš vandenviečių tiekia geriamąjį vandenį vartotojams ir abonentams 359,4 km vandens tiekimo tinklais. Planuojama per trejų metų Plano įgyvendinimo laikotarpį naujai įrengti 10,3 km, rekonstruoti 4,3 km, suremontuoti 2,5 km vandens tiekimo tinklų. Vandens tiekimo tinklų plėtros rodikliai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

Vandens tiekimo tinklų plėtros rodikliai

| Vietovės, kurioje numatyta vykdyti vandens tiekimo tinklų plėtrą, pavadinimas | 2022 m. |  | 2023 m. |  | 2024 m. |  | Iš viso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius |
| 1. Bubių k. Klevų, Tulpių, Beržų, Daržų g. | 0,320 |  | 1,861 | 110 |  |  | 2,181 | 110 |
| 2. Raudondvario k. Karnavės, Kanapyno, Paberupio g. ir kt. gatv. | 1,213 | 40 |  |  |  |  | 1,213 | 40 |
| 3. Pagirių k. | 1,089 | 40 |  |  |  |  | 1,089 | 40 |
| 4. Užliedžių k. Žvalgų, Griežlės g. | 0,343 | 26 |  |  |  |  | 0,343 | 26 |
| 5. Ramučių k. Parko g. | 0,250 | 94 |  |  |  |  | 0,250 | 94 |
| 6. Ežerėlio m. Kauno, Baranausko, Žemaitės, J. Janonio, J. Biliūno, Sodų g. ir kt. gatvės |  |  | 1,958 | 130 |  |  | 1,958 | 130 |
| 7. Vilkijos m. Šaltinio g. |  |  | 0,255 | 17 |  |  | 0,255 | 17 |
| 8. Vandžiogalos mstl. Butkūnų, Taikos g. |  |  | 1,070 | 38 |  |  | 1,070 | 38 |
| 9. Šilelio k. V.Dautarto g. |  |  | 0,500 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,500 | 37 | 1,000 | 37 |
| 10. Virbaliūnų k. Tamaros, Baltaragio, Kranto, Kalno g. ir kt. gatvės |  |  | 0,250 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,500 | 45 | 0,750 | 45 |
| 11. Babtų mstl. Aguonų g. |  |  |  |  | 0,200 | 12 | 0,200 | 12 |
| 12. Iš viso vandentiekio tinklų: | 3,215 | 200 | 5,894 | 295 | 1,200 | 94 | 10,309 | 589 |

1.2. Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir atnaujinimas

Bendrovė iš vartotojų ir abonentų nuotekas surenka 287 km nuotekų surinkimo tinklais. Per trejus Plano įgyvendinimo metus numatoma naujai įrengti 21,8 km, rekonstruoti 7,3 km nuotekų tinklų. Nuotekų surinkimo tinklų plėtros rodikliai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė

Nuotekų surinkimo tinklų plėtros rodikliai

| Vietovės, kurioje numatyta vykdyti nuotekų tinklų plėtrą, pavadinimas | 2022 m. |  | 2023 m. |  | 2024 m. |  | Iš viso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius | tinklų ilgis, km | gyventojų skaičius |
| 1.Raudondvario aglomeracija (VIPA) | 7,110 | 294 |  |  |  |  | 7,110 | 294 |
| 2. Raudondvario aglomeracija (LAAIF) | 0,301 | 16 |  |  |  |  | 0,301 | 16 |
| 3. Voškonių k. Taikos g. | 1,566 | 64 |  |  |  |  | 1,566 | 64 |
| 4. Voškonių k. Purienų, Jurginų, Rytmečio g. |  |  |  |  | 0,350 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,350 |  |
| 5. Bubių k. Klevų, Tulpių, Beržų, Daržų g. | 0,320 |  | 2,401 | 134 |  |  | 2,721 | 134 |
| 6. Bubių k. Parko, Darbininkų g. |  |  | 0,200 |  | 0,676 | 44 | 0,876 | 44 |
| 7. Raudondvario k. Karnavės, Kanapyno, Paberupio g. ir kt. gatvėse | 1,126 | 57 |  |  |  |  | 1,126 | 57 |
| 8. Užliedžių k. Žvalgų, Griežlės g. | 0,277 | 26 |  |  |  |  | 0,277 | 26 |
| 9. Užliedžių k. Erdvės g. | 0,282 |  |  |  |  |  | 0,282 |  |
| 10. Ežerėlio m. Miško g. | 0,727 | 42 |  |  |  |  | 0,727 | 42 |
| 11. Ramučių k. Parko g. | 0,250 | 94 |  |  |  |  | 0,250 | 94 |
| 12. Ežerėlio m. Kauno, Baranausko, Žemaitės, J. Janonio, J. Biliūno, Sodų g. ir kt. gatvės |  |  |  |  | 0,650 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,650 |  |
| 13. Vilkijos m. Šaltinio g. |  |  |  |  | 0,385 | 29 | 0,385 | 29 |
| 14. Vandžiogalos mstl. Butkūnų, Draugystės, dalyje Taikos g. |  |  | 1,394 | 60 |  |  | 1,394 | 60 |
| 15. Neveronių k. Davalgonių, Daugėlių, Ramučių, Kertupio, Akacijų g. |  |  | 0,280 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,280 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,560 |  |
| 16. Raudondvario k. Pakalnės, Kalnų, M.Valančiaus g. ir kt. gatvės |  |  | 0,140 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,590 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,730 |  |
| 17. Babtų mstl. Nevėžio, Prieplaukos, Sodų, Aguonų g. |  |  |  |  | 0,180 | Pradžia tinklų įrengimo | 0,180 |  |
| 18. Boniškių k. |  |  | 2,36 | 164 |  |  | 2,36 | 164 |
| 19. Iš viso nuotekų tinklų: | 11,959 | 593 | 6,775 | 358 | 3,111 | 73 | 21,845 | 1024 |

Nuotekų surinkimo paslaugų kokybei gerinti planuojamas 7 nuotekų siurblinių remontas: Raudondvario k. J. Naujalio g. ir Didžiojoje g., Bubių k. Ramunių g., Lapių mstl. Merkio g., Upelio g. ir Eglyno g., Babtų mstl. Kuprės g. Planuojama naujos nuotekų siurblinės statyba Neveronių k. Keramikų g.

1.3. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų tiesimas ir atnaujinimas

Paviršinės (lietaus) nuotekos turi būti surenkamos, valomos, apskaitomos ir vykdoma jų užterštumo kontrolė atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų. Paviršinių nuotekų infrastruktūrai tvarkyti veiklos (priemonės) pateikiamos 5 lentelėje.

5 lentelė

Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtros rodikliai

| Vietovės, kuriose numatyta vykdyti paviršinių nuotekų tinklų plėtrą | 2022 m. tinklų ilgis, km | 2023 m. tinklų ilgis, km | 2024 m. tinklų ilgis, km | Iš viso tinklų ilgis, km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Užliedžių k. Žvalgų, Griežlės g. | 0,400 | 0,326 |  | 0,726 |
| 2. Neveronių k. Šlamučių, Purienų g. |  | 0,807 |  | 0,807 |
| 3. Užliedžių k. Ledos g. | 0,010 |  |  | 0,010 |
| 4. Garliavos m. Vytauto g. |  | 0,270 | 0,430 | 0,700 |
| 5. Paviršinių nuotekų nuvedimo nuo daugiabučių gyvenamųjų namų tinklų atnaujinimas ir statyba (paslauga teikiama tik gyventojams) |  | 0,250 | 0,250 | 0,500 |
| 6. Iš viso paviršinių nuotekų tinklų: | 0,410 | 1,653 | 0,680 | 2,743 |

2 Uždavinys – užtikrinti centralizuotai (viešai) tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų atitikimą sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimams bei užtikrinti nepertraukiamą centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimą.

Šiam uždaviniui  pasiekti numatomos šios priemonės:

2.1. Vandens gerinimo įrenginių, vandens rezervuarų įrengimas

Geriamojo vandens kokybei gerinti bei užtikrinti nepertraukiamą centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens tiekimą plane numatytos priemonės pateiktos 6 lentelėje.

6 lentelė

Vietovės, kuriose numatyta įrengti (rekonstruoti) vandens gerinimo įrenginius ir rezervuarus

| Vietovės, kurioje numatyta įrengti (rekonstruoti) vandens gerinimo įrenginius, rezervuarus pavadinimas | Gyventojų, vartojančių vandenį, skaičius |  |  | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |  |
| Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba: |  |  |  |  |
| Eikščių k. | 37 |  |  | 37 |
| Urnėžių k. |  | 18 |  | 18 |
| Vimbarų k. |  | 14 |  | 14 |
| Pagirių k. |  | 40 |  | 40 |
| Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir išplėtimas: |  |  |  |  |
| Giraitės k. | 1546 |  |  | 1546 |
| Užliedžių k. |  | 2659 |  | 2659 |
| Naujų vandens rezervuarų statyba: |  |  |  |  |
| Ežerėlio m. |  | 1427 |  | 1427 |
| Voškonių k. |  |  | 720 | 720 |
| Iš viso pastatyta, rekonstruota vandens gerinimo įrenginių ir rezervuarų/gyventojų skaičius: | 2/1583 | 5/4158 | 1/720 | 8/6461 |

2.2. Artezinių gręžinių įrengimas

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą ir pakankamą vandens slėgį visiems vartotojams, bendrovė Plane numatė įrengti naujų artezinių gręžinių už 179,80 tūkst. Eur (Giraitės, Karmėlavos, Pagirių, Zapyškio ir kitose vietovėse).

2.3. Nuotekų valymo įrenginių įrengimas ir atnaujinimas

Siekiant apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio (24 procentai vartotojams patiekto vandens dar nėra centralizuotai surenkama ir išvaloma nuotekų valymo įrenginiuose) bendrovė per trejus metus planuoja pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius  Daugėliškių k., Boniškių k. Aplinkosaugos reikalavimams užtikrinti, kad nuotekų tvarkymo infrastruktūra atitiktų nuotekų kiekybines ir kokybines charakteristikas planuojama rekonstruoti Šlienavos k., Bubių k., Vandžiogalos mstl. nuotekų valymo įrenginius (toliau –  NVĮ), pradėti NVĮ rekonstrukcijos darbus Užliedžių k., Ežerėlio m., atlikti Giraitės k., Voškonių k., Panevėžiuko k., Lapių mstl. NVĮ rekonstrukcijos projektavimą.

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo sąlygos yra patenkinamos.

Racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos mažinimo priemonės Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra išdavusi bendrovei leidimą naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenius) ir ertmes (2018-02-01 Nr. PV-18-11) visoms bendrovės eksploatuojamoms vandenvietėms pagal naudojimo sutarčių sąlygas. Vadovaujantis šiomis sąlygomis bendrovė racionaliai naudoja požeminį gėlą vandenį, neviršydama sutartyje nustatytų kiekių ir laikantis galiojančių teisės aktų: Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; „Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo“; „Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo“; Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XX (Požeminio vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos) skyriaus reikalavimų ir nuostatų.

Galimi (leistini) naudoti požeminio vandens ištekliai yra eksploatacinių išteklių dalis, kurių naudojimas užtikrina gerą požeminio vandens būklę, nesukelia teršiančių medžiagų ir kitų kokybės rodiklių koncentracijų augimo neleistinų tendencijų ir nekeičia geros paviršinio vandens bei kitų ekosistemų būklės. Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens infrastruktūros plėtra, senų tinklų rekonstrukcija ir remontas numatyti bendrovės 2022–2024 m. veiklos plane, taip pat yra racionalaus gamtos išteklių naudojimo priemonės.

Pagrindinės aplinkos taršos mažinimo priemonės – centralizuotų nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemų įrengimas, esamų sistemų rekonstrukcija ir remontas.

Lėšų poreikis veiklos plane numatytoms  veikloms (priemonėms)

2022–2024 m. veiklos plane numatytoms veikloms (priemonėms) įgyvendinti planuojama panaudoti 14 649,93 tūkst. Eur lėšų (priedas). Finansavimo šaltiniai planuojami šie:

Europos Sąjungos fondų lėšos – 1 540,27 tūkst. Eur;

UAB „Giraitės vandenys“ paskola investicijų projektams įgyvendinti – 285,11 tūkst. Eur;

Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 11 972,55 tūkst. Eur, iš jų: Kauno r. savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pagrindu vykdomoms veikloms (priemonėms) – 10 775,11 tūkst. Eur, Kauno r. savivaldybės lėšos projektams (vykdomiems ES fondų paramos lėšomis) –  1 197,44 tūkst. Eur;

Bendrovės nusidėvėjimo (amortizacijos) lėšos – 852 tūkst. Eur.

Bendrovės 2022–2024 m. veiklos ir plėtros plano stiprioji pusė:

• plėtojama viešai tiekiamam geriamajam vandeniui ir nuotekoms tvarkyti reikalinga infrastruktūra;

• vartotojams tiekiamas geros kokybės požeminis vanduo;

• kuriama sveika, saugi, darni gyvenamoji aplinka ir visavertės gyvenimo sąlygos gyvenamosiose vietovėse;

• sudarytos sąlygos gauti Europos Sąjungos fondų, Valstybės finansinę paramą.

Silpnybės:

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės užtikrinimas didina paslaugų savikainą;

• siekiant užtikrinti mažose gyvenvietėse prieinamumą gauti centralizuotai tiekiamą kokybišką geriamąjį vandenį ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugas, dažnai tokios investicijos yra ekonomiškai neatsiperkančios;

• gali prireikti Savivaldybės paramos, kad teikiamos paslaugos būtų įperkamos ir prieinamos visiems vartotojams.

Atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būklės ir stiprybių, silpnybių ir galimybių analizę, bendrovės strategijos vizija – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, atitinkantis savivaldybės gyventojų poreikius ir interesus, užtikrinant nepertraukiamą, ilgalaikį techniniu ir ekonominiu požiūriais vartotojams prieinamų gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų stabilumui.

Direktorius		Andrius Dzevyžis