PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

_________ įsakymu Nr. ĮS-____

KAUNO RAJONO TARYBOS 2007-09-20 SPRENDIMU NR. TS-173 PATVIRTINTO ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., BUDRIŲ K., KADASTRO NR. 5260/0008:47, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE KAUNO R. SAV., GARLIAVA, JAUNYSTĖS G. 10, KADASTRO NR. 5223/0003:128, JAUNYSTĖS G. 12, KADASTRO NR. 5223/0003:127, DRAUGYSTĖS  G. 13, KADASTRO NR. 5223/0003:139, JAUNYSTĖS G. 1, KADASTRO NR. 5223/0003:138, JAUNYSTĖS  G.  2, KADASTRO NR. 5223/0003:132, JAUNYSTĖS G. 4, KADASTRO NR. 5223/0003:131, JAUNYSTĖS G.  6, KADASTRO NR.  5223/0003:130, JAUNYSTĖS G. 8, KADASTRO NR. 5223/0003:129, PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

| Nr. | ETAPAS | PROCEDŪROS | PRELIMINARUS ATLIKIMO TERMINAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamos būklės analizės stadija, tyrimai | Esamos būklės brėžinyje ir aiškinamajame rašte apibūdinti kraštovaizdį, želdynus, urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą pagal nagrinėjamą teritoriją - informacinio stendo vieta/vietos. Stendai turi būti pakankamo dydžio, ne mažesnis kaip A2 formato (42 cm x 59,4 cm) ir pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Viešinimo metu įrengto stendo fotofiksacija turi būti pateikta kartu su viešinimo ataskaita | 2025 m. II ketvirtis |
| 2. | Koncepcijos nustatymo stadija | Koncepcija nerengiama |  |
| 3. | SPAV reikalingumas | Nerengiamas (planavimo tikslai nepatenka į Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše (patvirtintas LRV 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967) numatytus atvejus) |  |
| 4. | Urbanistinės idėjos rengimas | Nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas |  |
| 5. | Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai | Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija). Planavimo tikslai: 1. žemės sklypų, kadastro Nr. 5223/0003:128, kadastro Nr. 5223/0003:127, kadastro Nr. 5223/0003:139, kadastro Nr. 5223/0003:138, kadastro Nr. 5223/0003:132, kadastro Nr. 5223/0003:131, kadastro Nr. 5223/0003:130 ir kadastro Nr. 5223/0003:129, pertvarkymas 2. suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas. Planavimo uždaviniai: - Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5223/0003:128 ir kadastro 5223/0003:127; - Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5223/0003:139 ir kadastro 5223/0003:138; - Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5223/0003:132 ir kadastro 5223/0003:131; - Sujungti žemės sklypus, kadastro Nr. 5223/0003:130 ir kadastro 5223/0003:129; - Detalizuojant Kauno r. sav. teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti sujungtų žemės sklypų žemės naudojimo būdą (-us), teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kitus reglamentus. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233, sprendiniams. | 2025 m. III-IV ketvirtis |
| 6. | Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacija 3D formatu | Neatliekamas |  |
| 7. | Sprendinių vertinimas | Neatliekamas |  |
| 8. | Baigiamasis etapas | Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje. | 2025 m. IV ketvirtis – 2026 m. I ketvirtis |
|  |  | Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno rajono savivaldybėje. | 2025 m. IV ketvirtis – 2026 m. I ketvirtis |

____________________________________________________________