|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P A T V I R T I N T A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kauno rajono savivaldybės mero |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 m. balandžio 2 d. potvarkiu Nr. MP-408 |  |  |
| KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2020-2023 M. STEBĖSENOS ATASKAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | 2020-2023 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nauja statyba |  |  |  |  | Atnaujinimas (rekonstrukcija, remontas) |  |  |  | Vietovės, kurioje buvo vykdomi darbai, pavadinimas |
|  |  | Įrengta paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų1, m | Įrengta išleistuvų, vnt. | Įrengta nuotekų siurblinių, vnt. | Investicijų suma, tūkst. Eur | Įgyvendinimo metai | Atnaujinta paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų1, m | Atnaujinta išleistuvų, vnt. | Investicijų suma, tūkst. Eur | Įgyvendinimo metai |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Akademijos sen. | 86 | - | - | 9,87 | 2022 m. | - | - | - | - | Akademijos mstl. |
| 2 | Babtų sen. | 319,65 | - | - | 30,72 | 2020 m. | - | - | - | - | Babtų mstl. |
| 3 | Garliavos sen. | 709,91 | - | - | 202,41 | 2023 m. | - | - | - | - | Garliavos m. |
| 4 | Karmėlavos sen. | 12123,92 | 1 | 1 | 5882,89 | 2020-2023 m. | 920,28 | - | 352,10 | 2022-2023 m. | Ramučių k., Biruliškių k., Karmėlavos II k., Karmėlavos mstl., Sergeičikų I k. |
| 5 | Kulautuvos sen. | 137,81 | - | - | 6,25 | 2021 m. | - | - | - | - | Kulautuvos mstl. |
| 6 | Linksmakalnio sen. | 288,01 | - | - | 77,30 | 2022 m. | - | - | - | - | Linksmakalnio k. |
| 7 | Neveronių sen. | 3544,2 | - | - | 1132,65 | 2021-2023 m. | - | - | - | - | Neveronių k., Pabiržio k. |
| 8 | Raudondvario sen. | 124,57 | - | - | 14,99 | 2020 m., 2023 m. | - | - | - | - | Raudondvario k., Netonių k. |
| 9 | Užliedžių sen. | 2381,51 | - | 1 | 628,29 | 2022-2023 m. | 87 | - | 32,92 | 2022 m. | Užliedžių k. |
| 10 | Vilkijos sen. | 388,82 | - | - | 48,47 | 2021 m. | 104 | 1 | 19,15 | 2022 m. | Vilkijos m. |
| 11 | Zapyškio sen. | 850,88 | - | - | 161,13 | 2022 m. | - | - | - | - | Kluoniškių k. |
|  | Iš viso: | 20955,28 | 1 | 2 | 8194,97 | x | 1111,28 | 1 | 404,17 | x |  |
| 1 | paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ilgis gali būti tikslinamas, atsižvelgus į kadastrinių matavimų duomenis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |